VAT Warehouse Document Automation in Odoo 19.0 Enterprise

Onderzoeks- en implementatiedocument: OCR-hergebruik, modulearchitectuur en implementatieplan

| Datum | 7 juli 2026 |
| --- | --- |
| Doelgroep | Intern Deloitte-team (VAT warehouse operations, Odoo delivery) |
| Scope | Custom Odoo 19.0 Enterprise module voor geautomatiseerde verwerking van VAT warehouse documenten met OCR |
| Broncode geïnspecteerd | Odoo 19.0 Community (odoo-19.0) en Odoo 19.0 Enterprise (enterprise-19.0), lokaal aangeleverde source trees |
| Status juridische inhoud | Alle fiscale en juridische uitspraken zijn functionele aannames en vereisen validatie door btw- en douane-experts |

Leeswijzer bewijsniveaus. In dit document wordt elk feit geclassificeerd met een van de volgende labels:

- [CODE] Bevestigd door inspectie van de aangeleverde Odoo 19.0 source code (bestandspad en waar relevant regelnummer vermeld).

- [DOC] Bevestigd door officiële Odoo-documentatie (link vermeld).

- [PUB] Bevestigd door betrouwbare publieke bronnen.

- [REC] Afgeleide aanbeveling van de auteurs.

- [ASSUMPTIE] Aanname die technische validatie vereist.

- [LEGAL] Fiscaal/juridisch punt dat bevestiging door experts vereist.

Waar iets niet uit code of documentatie kon worden geverifieerd staat expliciet: "Niet geverifieerd; vereist technische validatie."

Noot over aangeleverde procescontext. De business-processcreenshots en PowerPoint waren in deze onderzoekssessie niet als losse bestanden beschikbaar. De procesbeschrijving in dit document is gebaseerd op de tekstuele processpecificatie en de letterlijke slidecitaten die in de opdracht zijn aangeleverd ("Afhankelijk van de layout van het document moet de mapping gebeuren naar het inslagdocument." en "Dit zal éénmalig moeten gebeuren per klant."). Interpretaties van het proces die verder gaan dan die tekst zijn gemarkeerd als [ASSUMPTIE].

Inhoudsopgave

# 1. Executive summary

De centrale vraag. Kan de bestaande Odoo 19 Enterprise invoice OCR / document digitization technologie hergebruikt, uitgebreid of aangeroepen worden vanuit een custom module voor niet-factuurdocumenten zoals douanedocumenten 796.6, transferdocumenten, VAT warehouse entry/exit documenten, VIES-bewijsstukken, bestemmingsdocumenten en BTW-nota's?

Het antwoord, op basis van broncode-inspectie: gedeeltelijk herbruikbaar ("Partially reusable"). De conclusie valt uiteen in vier lagen:

- Het client-side extractieframework is volledig herbruikbaar. Odoo 19 Enterprise bevat de module iap_extract met het AbstractModel extract.mixin (en extract.mixin.with.words). Dit is een generiek, expliciet voor overerving ontworpen framework: statusmachine (extract_state), uploadlogica, webhook-afhandeling, crons, batchverzending, foutafhandeling en notificaties. Vier standaardmodules erven ervan: account.move (facturen), hr.expense (onkostennota's), account.bank.statement (rekeninguittreksels) en hr.applicant (cv's). Een custom model kan op exact dezelfde manier erven. [CODE]

- De server-side OCR-service is niet uitbreidbaar voor eigen documenttypes. De eigenlijke extractie gebeurt op de Odoo IAP-service https://extract.api.odoo.com, met per documenttype een vast endpoint en een vast veldenschema: /api/extract/invoice/2/, /api/extract/expense/2/, /api/extract/bank_statement/1/ en /api/extract/applicant/2/. Er bestaat geen endpoint voor douane- of VAT-warehousedocumenten en er is geen mechanisme om eigen velden (goederencode, brutogewicht, land van oorsprong, globalisatienummer, ...) door de native service te laten extraheren. De layout-learning (veld extract_detected_layout, feedback via de validate route) zit volledig server-side, is factuurspecifiek en is niet configureerbaar. [CODE] en [DOC]

- Voor het documenttype "aankoopfactuur" is native OCR wél volledig herbruikbaar. Een van de inputdocumenten in het proces is een leveranciersfactuur. Daarvoor is de native vendor bill digitization op account.move de juiste, volledig ondersteunde route; de custom module hoeft die factuur alleen te koppelen. [CODE]

- Odoo 19 bevat een tweede, generieke extractieroute: het native AI-framework. Nieuw in 19.0 is de modulefamilie ai, ai_fields, ai_server_actions en ai_documents. Daarmee kunnen op elk model (dus ook custom modellen) velden gevuld worden op basis van een prompt waarin de inhoud van een bijlage wordt meegegeven; PDF's (eerste/laatste pagina's, maximum 5 pagina's per bestand) en afbeeldingen worden native naar de geconfigureerde LLM-provider gestuurd, en ai_documents levert automatische classificatie/sortering van documenten in de Documents-app. De providerkeuze is een beheerdersinstelling en valt daarmee binnen corporate-approved tooling; dit document beveelt geen specifiek AI-model aan. [CODE]

Aanbevolen architectuur (samenvatting van hoofdstuk 18). Een hybride enterprise-architectuur (Optie C):

- Custom module vat_warehouse_document_automation als system of record: eigen modellen voor Entry/Exit Documents, documentlijnen, OCR-extracties, mapping-templates, VIES-checks, bestemmingsdocumenten en BTW-nota's; QWeb PDF-rapporten; volledige chatter/audit trail; rollen en record rules.

- Extractie via een pluggable extraction engine achter één interne interface: (a) native invoice OCR voor leveranciersfacturen via account.move, (b) het native Odoo 19 AI-framework of de corporate extraction tooling voor 796.6-, transfer- en warehousedocumenten, (c) regex/template-extractie als deterministische fallback, (d) mock-engine voor de demo.

- Mapping memory als custom model (vat.warehouse.ocr.mapping): de "éénmalig per klant"-mapping uit de slides wordt een herbruikbare, versioneerbare mapping-template per documentlayout, niet een afhankelijkheid van de gesloten Odoo layout-learning.

- VIES hybride: hergebruik van de native base_vat VIES-validatie (IAP-proxy, vies_valid op res.partner) voor de continue geldigheidsvlag, aangevuld met een eigen vat.warehouse.vies.check model dat per controle een tijdstempel, aanvraag, antwoord en PDF-bewijsstuk vastlegt.

Roadmap (samenvatting van hoofdstuk 20). Zes fasen: Phase 0 technische feasibility (PoC op mixin-overerving, AI-extractie op een echt 796.6-document, VIES-call), Phase 1 demo-fundament, Phase 2 echte OCR-pipeline met mapping memory, Phase 3 inkomende flow tot Entry Document, Phase 4 uitgaande flow met VIES/bestemmingsdocument/BTW-nota, Phase 5 enterprise hardening. Een overtuigende stakeholderdemo is haalbaar na Phase 1 met gedeeltelijk gemockte extractie; een productiewaardige eerste versie na Phase 3 tot 4.

Belangrijkste risico's. (1) Extractiekwaliteit op scans van douanedocumenten is onbewezen tot de Phase 0 PoC; (2) het AI-framework is nieuw in 19.0 en interne API's ervan kunnen in latere versies wijzigen; (3) de fiscale beslislogica (wanneer VIES, bestemmingsdocument, BTW-nota verplicht zijn) vereist expertvalidatie voordat automatisering "hard" mag blokkeren of genereren; (4) dataprivacy: zowel de Odoo IAP OCR als externe LLM-providers versturen documentinhoud buiten de eigen omgeving; governance-akkoord nodig.

# 2. Business process interpretation

## 2.1 Proces zoals aangeleverd

Het te automatiseren proces is een intern Deloitte-proces rond documentatie van een btw-entrepot (VAT warehouse). Het kent een input-zijde (inslag) en een output-zijde (uitslag).

INPUT-zijde. Drie mogelijke brondocumenten komen binnen:

- Douane Invoerdocument 796.6

- Verkoopfactuur / supplier invoice (aankoopfactuur vanuit het perspectief van de goedereneigenaar)

- Transferdocumenten

Deze documenten worden vandaag manueel verwerkt. Het doelproces: upload in Odoo, automatische classificatie, OCR, mapping naar gestructureerde velden, menselijke validatie waar nodig, en generatie van:

- Inslagdocument

- Entry Document VAT-Warehouse

OUTPUT-zijde. De uitgaande flow wordt getriggerd door:

- Verkoopfactuur / sales invoice

- Douane Uitvoerdocument 796.6

- Transferdocumenten

en moet genereren:

- Uitslagdocument

- Exit Document VAT-Warehouse

- VIES Check (bewijs van validatie van het btw-nummer van de afnemer)

- Bestemmingsdocument

- BTW Nota

Slidecitaten en hun interpretatie.

"Afhankelijk van de layout van het document moet de mapping gebeuren naar het inslagdocument."

Interpretatie: de extractie en veldmapping is layout-afhankelijk. Twee 796.6-documenten of twee facturen van verschillende leveranciers hebben andere layouts; per layout moet vastliggen welk gegeven waar staat en naar welk veld van het Inslagdocument/Entry Document het gaat. [ASSUMPTIE] dat "layout" hier zowel per documenttype als per verzendende partij varieert.

"Dit zal éénmalig moeten gebeuren per klant."

Interpretatie: de mapping-configuratie is een eenmalige setup-inspanning per klant (of per klant-layout-combinatie), waarna volgende documenten van diezelfde klant automatisch correct gemapt worden. Dit is de kernvereiste voor de mapping memory in hoofdstuk 8: het systeem moet mappings kunnen opslaan, herkennen en hergebruiken. [ASSUMPTIE] dat "klant" hier de Deloitte-klant is wiens goederen in het entrepot zitten (owner of goods), en dat per klant meerdere leveranciers- en documentlayouts kunnen bestaan.

## 2.2 Procesinterpretatie als documentstromen

INPUT (inslag)                                     OUTPUT (uitslag)

--------------                                     ----------------

796.6 invoer  --+                                  sales invoice --+

supplier inv. --+--> classificatie --> OCR -->     796.6 uitvoer --+--> trigger-detectie

transfer doc  --+    mapping --> validatie          transfer doc  --+

|                                |

v                                v

Inslagdocument (PDF)            koppeling aan Entry Document(en)

Entry Document VAT-WH (PDF)     VIES Check (indien vereist)

Uitslagdocument (PDF)

Exit Document VAT-WH (PDF)

Bestemmingsdocument (indien vereist)

BTW Nota (indien vereist)

## 2.3 Gebruikers en niet-functionele eisen

- Gebruikers: intern Deloitte-team (professioneel, getraind); geen klant-self-service.

- Enterprise-eisen: auditbaarheid (chatter, mail.activity), reproduceerbaarheid (originele documenten blijven bewaard, gegenereerde PDF's geversioneerd), multi-company-ondersteuning, rollenscheiding (preparer/reviewer), en veilige omgang met klantdata.

- Het systeem moet uitzonderingen zichtbaar maken (lage OCR-confidence, onbekende layout, ontbrekend btw-nummer, VIES onbeschikbaar) in plaats van stil te falen.

## 2.4 Wat het proces níet vraagt

Bewust buiten scope gehouden (te bevestigen met het team): fysieke voorraadadministratie als leidend systeem (de module registreert documentstromen; integratie met stock.picking is optioneel en gefaseerd), douane-aangifte-indiening (PLDA/IDMS-integratie), en klantportalen. [ASSUMPTIE]

# 3. Central feasibility question: hergebruik van Odoo invoice OCR

Dit hoofdstuk beantwoordt de twaalf onderzoeksvragen één voor één, telkens met bewijs uit de code, en sluit af met de classificatie per component.

## 3.1 De twaalf onderzoeksvragen

Vraag 1. Is de OCR/digitization-logica hard gekoppeld aan account.move, vendor bills of accounting-documenten?

Antwoord: de client-side logica niet, de server-side service wel.

- Client-side: de volledige flowlogica zit in iap_extract/models/extract_mixin.py als extract.mixin, een models.AbstractModel met _description = 'Base class to extract data from documents' (regel 33 tot 37). Het bevat geen enkele referentie naar account.move. Alle documentspecifieke gedragingen zijn hooks die expliciet gedocumenteerd zijn als "meant to be overridden": _contact_iap_extract (regel 100), _fill_document_with_results (regel 366), _get_validation_fields (regel 402), _get_ocr_module_name (regel 387), _get_ocr_option_can_extract (regel 391), _compute_is_in_extractable_state (regel 83). [CODE]

- Server-side: elk consumerend model kiest in zijn override van _contact_iap_extract een documenttype-specifiek endpoint. account_invoice_extract/models/account_invoice.py regel 82: iap_tools.iap_jsonrpc(endpoint + '/api/extract/invoice/2/' + pathinfo, ...). Het veldenschema van de respons (features als total, due_date, invoice_lines, VAT_Number) ligt vast aan de serverkant. [CODE] en [DOC]

Vraag 2. Is er een generieke OCR-service, model, controller, methode, queue of IAP-call die vanuit een custom model herbruikbaar is?

Antwoord: ja, op drie niveaus.

- extract.mixin en extract.mixin.with.words zijn generiek en overerfbaar; ze leveren de volledige statusmachine, uploadflow (_upload_to_extract, regel 247), statuspolling (_check_ocr_status, regel 341), batch-upload met postcommit-queue-gedrag (_send_batch_for_digitization, regel 148: verzending gebeurt na commit, per record gevolgd door cr.commit(), zodat een rollback geen IAP-credits verspilt), en de validatie-cron (_cron_validate, regel 105). [CODE]

- iap_tools.iap_jsonrpc (community, addons/iap/tools/iap_tools.py) is de generieke JSON-RPC-client voor alle IAP-services en is vrij aanroepbaar vanuit custom code. [CODE]

- De Extract API zelf is publiek gedocumenteerd met de expliciete zin dat je de service "directly into your own projects" kan integreren via de API; maar alleen voor de vier ondersteunde documenttypes. [DOC] (developer/reference/extract_api)

De "queue" is dus geen aparte jobqueue (er is geen queue_job in standaard Odoo): het patroon is postcommit-verzending plus twee ir.cron jobs (check_all_status, _cron_validate) plus een publieke webhook per module (_get_webhook_url, regel 406-410: {base_url}/{module_name}/request_done). [CODE]

Vraag 3. Waar worden OCR-resultaten opgeslagen?

Antwoord: grotendeels niet als ruwe data; ze worden direct op het businessrecord toegepast.

- De respons van get_result wordt in _check_ocr_status (extract_mixin.py regel 341-364) direct doorgegeven aan _fill_document_with_results(ocr_results); de ruwe JSON wordt niet persistent bewaard op het record. [CODE]

- Uitzonderingen: (a) extract.mixin.with.words bewaart de OCR-woordboxen als JSON-velden extracted_words, extracted_numbers, extracted_dates (extract_mixin_with_words.py regel 10-12) ten behoeve van de klik-op-het-document correctie-UI; (b) de volledige tekstlaag gaat naar message_main_attachment_id.index_content via full_text_annotation (extract_mixin.py regel 354-355); (c) statusvelden extract_state, extract_status, extract_document_uuid staan op het record; (d) account.move bewaart daarnaast extract_detected_layout (Integer), extract_partner_name en extract_prefill_data (Json) (account_invoice.py regel 48-52). [CODE]

- Ontwerpgevolg voor onze module: wie extracties wil kunnen herafspelen, auditen of hermappen, moet zelf de ruwe extractie-output persisteren. Dat doet ons model vat.warehouse.ocr.extraction (hoofdstuk 9).

Vraag 4. Hoe worden geëxtraheerde velden teruggegeven en gemapt?

Antwoord: de get_result respons bevat per feature een structuur met selected_value en candidates, elk met content en coördinaten. De helper _get_ocr_selected_value(ocr_results, feature, default) (extract_mixin.py regel 128-130) leest ocr_results[feature]['selected_value']['content']. De mapping naar Odoo-velden is volledig imperatieve Python per model: account.move._fill_document_with_results en _save_form (account_invoice.py regel 635 en verder) zetten features om naar invoice_date, ref, partner_id (met een cascade van matchingstrategieën: btw-nummer, layout-history, IBAN, naam-fuzzy-match met SequenceMatcher, en zo nodig partneraanmaak via IAP partner_autocomplete), valuta, betalingsreferentie en factuurlijnen. Er is geen declaratieve mapping-configuratie; alles is code. [CODE]

Vraag 5. Kunnen custom documenttypes hun eigen velden definiëren?

Antwoord: in de custom module uiteraard ja (gewone Odoo-velden op custom modellen). Maar richting de native OCR-service: nee. De set extraheerbare features per documenttype ligt vast in de service; _get_validation_fields op account.move (regel 124-128) toont de gesloten lijst: total, subtotal, total_tax_amount, date, due_date, invoice_id, partner, VAT_Number, currency, payment_ref, iban, SWIFT_code, merged_lines, invoice_lines. Er is geen parameter in parse of get_result om extra features aan te vragen. [CODE] en [DOC]

Vraag 6. Kunnen custom velden door de native Odoo OCR-service geëxtraheerd worden?

Antwoord: nee, niet met veldsemantiek. Wat wél kan: de service retourneert generieke words, numbers en dates boxen met coördinaten (gebruikt door extract.mixin.with.words.get_boxes, regel 26-52) en een full_text_annotation. Daarop zou een custom module eigen post-processing kunnen bouwen (regex over de volledige tekst, coördinaatregels). Dat is dan echter eigen extractielogica bovenop de OCR-tekstlaag van een factuur-endpoint, geen native veldextractie. Kwaliteit van die tekstlaag op 796.6-scans: Niet geverifieerd; vereist technische validatie (Phase 0 PoC).

Vraag 7. Kan de manuele correctie/review-flow van invoice OCR hergebruikt worden?

Antwoord: gedeeltelijk. De correctie-UI bestaat uit generieke OWL-componenten in iap_extract/static/src/components/manual_correction/box.xml (templates iap_extract.Box en iap_extract.BoxLayer: klikbare boxen over de PDF-preview, inclusief box-selectie met de muis) en status_header/status.xml. Deze componenten zijn niet factuurspecifiek; ze werken op de get_boxes()-datastructuur van extract.mixin.with.words. Voorwaarde is dus dat de extractie-engine woordboxen met coördinaten aanlevert; dat doet alleen de IAP-service. Wie een andere engine gebruikt, moet ofwel zelf boxen genereren (kan, als de eigen OCR-laag coördinaten geeft), ofwel een eenvoudiger review-UX bouwen (PDF-preview naast een veldenformulier met confidence-indicatoren). De verwevenheid met de accounting form view (attachment preview in de form view via mail.thread.main.attachment) is herbruikbaar omdat extract.mixin zelf van mail.thread.main.attachment erft (extract_mixin.py regel 36). Classificatie: haalbaar bij IAP-hergebruik, anders na te bouwen. [CODE]

Vraag 8. Leert Odoo layouts van correcties?

Antwoord: ja, maar uitsluitend server-side en alleen voor facturen. Bewijs:

- extract_detected_layout = fields.Integer("Extract Detected Layout Id", readonly=True) (account_invoice.py regel 51): de service clustert documenten per layout en geeft een layout-id terug in detected_layout_id (regel 640-641). [CODE]

- _find_partner_from_previous_extracts (regel 277-299): client-side heuristiek die de partner raadt op basis van eerdere facturen met dezelfde detected layout; "It is expected that two invoices emitted by the same supplier will share the same detected layout." [CODE]

- De validate-route stuurt bij het posten van de factuur de door de gebruiker gecorrigeerde waarden terug naar de service (_cron_validate, extract_mixin.py regel 105-123; validatiedomein voor facturen: state = posted, account_invoice.py regel 120-122). De publieke documentatie beschrijft de validate-route als kwaliteitsfeedback. Het eigenlijke leer-effect (welke modellen ermee getraind worden) is server-side en niet inspecteerbaar. [CODE] en [DOC]

Vraag 9. Kan die layout-learning hergebruikt worden voor niet-factuurdocumenten?

Antwoord: nee. De layout-id en het feedbackmechanisme bestaan alleen binnen de invoice-endpoints; er is geen API om eigen layoutklassen te registreren, en het interne leerproces is een black box van de Odoo IAP-service. De "éénmalig per klant"-mappingeis moet dus met een eigen mapping-model opgelost worden (hoofdstuk 8). [CODE]

Vraag 10. Kan het native OCR-systeem netjes uitgebreid worden, of is het private/internal?

Antwoord: het client-framework is een net, bewust generiek overervingspunt; de service is gesloten. extract.mixin bestaat sinds meerdere major versies (het patroon met vier consumers is stabiel), de hooks zijn gedocumenteerd met docstrings die overerving expliciet benoemen, en hr_expense_extract bewijst dat een niet-accounting model met minimale code aansluit (_name = 'hr.expense', _inherit = ['extract.mixin', 'hr.expense'], hr_expense.py regel 16-18). Kanttekeningen: (a) de modules zijn OEEL-1 gelicentieerd (Enterprise); custom code die erop bouwt vereist een geldige Enterprise-subscription; (b) het is geen formeel gedocumenteerde public API op mixin-niveau; upgrade-risico is beperkt maar niet nul; (c) de servicekant (endpoints, versies zoals OCR_VERSION = 123 in account_invoice.py regel 19) wordt door Odoo S.A. beheerd en kan wijzigen. [CODE]

Vraag 11. Is het beter de onderliggende service te hergebruiken, de flow te erven, of alleen de UX na te bootsen met een aparte extractie-engine?

Antwoord (aanbeveling, uitgewerkt in hoofdstuk 17-18): de flow erven, de service selectief hergebruiken, de UX pragmatisch nabouwen.

- Erf het flow-patroon: ofwel letterlijk via _inherit = 'extract.mixin' op onze extractiemodellen (met een override van _contact_iap_extract naar onze eigen engine), ofwel als architectuurpatroon (zelfde statusmachine en hooks in eigen code). De letterlijke overerving geeft gratis crons/webhook/batchlogica maar bindt ons aan Enterprise-internals; de patroonkopie is robuuster tegen upgrades. Beide zijn verdedigbaar; hoofdstuk 18 kiest patroonkopie met een dunne compatibiliteitslaag. [REC]

- Hergebruik de service alleen waar ze semantisch past: leveranciersfacturen via native account.move OCR. [REC]

- Voor 796.6/transfer/warehouse-documenten: eigen extractie-engine (native AI-framework of corporate tooling), met een review-UX die de Odoo-patronen volgt (statusbar, banner, PDF-preview naast formulier). [REC]

Vraag 12. Wat is technisch mogelijk, gedeeltelijk mogelijk, of niet realistisch?

Zie de classificatiematrix hieronder.

## 3.2 Classificatiematrix per component

| Component | Classificatie | Bewijs |
| --- | --- | --- |
| extract.mixin flow-framework (statusmachine, upload, crons, webhook, batch) overerven op custom model | Fully reusable | AbstractModel met overervingshooks; 4 bestaande consumers [CODE] |
| Native invoice OCR voor de leveranciersfactuur-input (op account.move) | Fully reusable | Standaardfunctionaliteit; documents_account kan zelfs vanuit de Documents-app een vendor bill met OCR aanmaken [CODE] |
| Native OCR-service voor 796.6/transfer/warehouse-documenten met eigen veldenschema | Not realistically reusable | Vier vaste endpoints met vaste featuresets; geen custom features mogelijk [CODE][DOC] |
| Invoice-endpoint aanroepen op een 796.6-document om de generieke tekstlaag (words/numbers/dates, full_text_annotation) te krijgen en daar zelf op te mappen | Unknown until source-level testing | Technisch aanroepbaar (publiek gedocumenteerde API); semantische kwaliteit en kostenefficiëntie op douanedocumenten onbewezen; PoC in Phase 0 |
| Manuele correctie-UI (BoxLayer, klikbare OCR-boxen) | Partially reusable | Componenten generiek, maar vereisen box-coördinaten zoals de IAP-service die levert [CODE] |
| Server-side layout-learning en validate-feedback voor eigen documenttypes | Not realistically reusable | Invoice-specifiek, gesloten service [CODE] |
| Review/validatie-UX-patronen (statusbar, banners, activity-gebaseerde review) | Only UI/flow reusable, not OCR logic: prima na te bouwen met standaard Odoo-bouwstenen | Standaard view-patronen [CODE] |
| Native AI-framework (ai_fields, ai_server_actions, ai_documents) als extractie-engine voor custom velden op custom modellen | Fully usable als alternatieve route (geen hergebruik van invoice OCR, wel native Odoo 19) | AI-velden op elk model; bijlagen gaan mee in de prompt; classificatie via ai_documents [CODE]; kwaliteit op douanedocumenten: [ASSUMPTIE], PoC vereist |
| VIES-validatie (base_vat) | Fully reusable voor de geldigheidsvlag; bewijsvorming vereist eigen model | [CODE], hoofdstuk 12 |

Eindclassificatie van de centrale vraag: "Partially reusable." Het waardevolste hergebruik zit in (1) het flow-framework, (2) de native invoice OCR voor het factuur-inputkanaal, (3) het native AI-framework als generieke extractieroute, en (4) de VIES-bouwstenen. De kern die níet herbruikbaar is: het vaste veldenschema en de layout-learning van de gesloten OCR-service voor niet-factuurdocumenten.

# 4. Current Odoo 19.0 capabilities (relevant voor deze case)

## 4.1 Digitization-stack (Enterprise)

| Module | Rol | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| iap_extract | Generiek extractieframework: extract.mixin, extract.mixin.with.words, correctie-UI-componenten, IAP-endpointconfig (iap_extract_endpoint = https://extract.api.odoo.com), no-credit mailtemplate | Fundament van elk OCR-hergebruik |
| account_invoice_extract | Invoice OCR op account.move: endpoint /api/extract/invoice/2/, partner matching, layoutdetectie, tax matching, webhookcontroller, 2 crons | Volledig herbruikbaar voor het factuur-inputkanaal |
| account_invoice_extract_purchase | Koppeling OCR-resultaten aan purchase orders | Optioneel relevant bij PO-matching |
| hr_expense_extract | Expense OCR: bewijs dat het mixin-patroon met minimale code op een niet-factuurmodel werkt | Referentie-implementatie voor onze module |
| account_bank_statement_extract, hr_recruitment_extract | Overige consumers (endpoints bank_statement/1, applicant/2) | Bevestigen het patroon |
| account_extract | Lege bundelmodule (alleen __manifest__.py, auto_install, bundelt account, iap_extract, iap_mail, ...) | Toont hoe Odoo de stack als dependency-bundel organiseert |

## 4.2 Documents-app (Enterprise)

- documents: centrale documentenlaag rond documents.document (wrapper rond ir.attachment met folders, tags, eigenaars, toegangsrechten, activities, deelbaarheid). Server actions zijn integreerbaar in de UI.

- documents.mixin (documents/models/documents_mixin.py): elk model dat dit erft, krijgt automatisch een documents.document wanneer een ir.attachment aan het record gekoppeld wordt; hooks voor folder, tags, partner en toegangsrechten. [CODE]

- documents_account (models/documents_document.py, methode account_create_account_move, regel 86-168): het canonieke voorbeeld van "document wordt record": vanuit een document wordt via journal._create_document_from_attachment een account.move gecreëerd (waarna de invoice OCR automatisch kan starten), en het document blijft via res_model/res_id gekoppeld. [CODE]

- ai_documents: AI-gestuurde autosortering van documenten in folders: per folder een ai_sort_prompt; een base.automation en ir.actions.server met state = 'ai' worden automatisch aangemaakt (_ai_setup_sort_actions, ai_documents/models/documents_document.py regel 267-330); verwerking gebeurt in batches via cron ir_cron_ai_documents_sort; e-mail-alias-uploads worden uitgesteld gesorteerd. Dit is native, generieke documentclassificatie. [CODE]

## 4.3 AI-framework (Enterprise, nieuw in 19.0)

- ai: basismodule; ai.agent, prompt-tooling, providerconfiguratie. ir.attachment._ai_read (ai/models/ir_attachment.py regel 279-341) stuurt bijlagen mee naar de LLM: PDF's als base64 (bij meer dan 5 pagina's: eerste en laatste pagina's, constante AI_MAX_PDF_PAGES = 5), afbeeldingen geschaald naar maximaal 1024px, tabulaire bestanden en overige als geïndexeerde tekst. [CODE]

- ai_fields: "AI computed fields": velden van type char/text/html met attribuut ai en een system prompt, en properties (alle property-types, inclusief selection/many2one/many2many met comodel en domein) met ai + system_prompt. Vulling gebeurt via cron ir_cron_fill_ai_fields bij create/write of on-demand via get_ai_field_value / get_ai_property_value (ai_fields/models/models.py). [CODE]

- ai_server_actions: server action die recordvelden met AI bijwerkt; daarmee is extractie ook zonder maatwerkcode per veld configureerbaar. [CODE]

- Providerkeuze: de LLM-provider en API-tokens zijn beheerdersconfiguratie (ai/utils/llm_api_service.py, llm_providers.py); dit document doet geen uitspraak over welk model gebruikt wordt; dat valt onder de corporate-approved tooling. Let wel: prompts met documentinhoud verlaten de Odoo-omgeving richting de geconfigureerde provider. [CODE] + governancepunt.

## 4.4 VAT/VIES (Community)

- base_vat: formaatvalidatie van btw-nummers via python-stdnum (offline), plus VIES-controle wanneer de company-instelling vat_check_vies aanstaat. De VIES-call loopt in 19.0 via een Odoo IAP-proxy: POST https://vies.api.odoo.com/api/vies/1/check_validity met webhook (/base_vat/1/webhook_update_vies) en een cron voor pending updates; resultaat is het stored veld vies_valid op res.partner plus een chatterbericht (res_partner.py regel 197-339). [CODE]

- Wat ontbreekt native: een persistente, tijdgestempelde bewijsvorming per controle (consultatienummer, request/response-snapshot, PDF-bewijs). Dat is precies wat vat.warehouse.vies.check toevoegt (hoofdstuk 12).

## 4.5 Rapportage, automatisering en audit (Community)

- QWeb-rapporten via ir.actions.report met report_type = 'qweb-pdf'; velden attachment (Python-expressie voor de bestandsnaam) en attachment_use (herladen vanuit bijlage in plaats van hergenereren) bevestigd in odoo/addons/base/models/ir_actions_report.py regel 188-190, retrieve_attachment regel 260. [CODE]

- mail.thread / mail.activity.mixin voor chatter en review-taken; mail.thread.main.attachment voor de PDF-preview naast het formulier.

- base.automation (automated actions), ir.actions.server, ir.cron voor automatisering; alle beschikbaar voor custom modellen.

# 5. Geïnspecteerde Odoo-code en bevindingen

Alle paden relatief aan de aangeleverde source trees (odoo-19.0 voor Community, enterprise-19.0 voor Enterprise).

| Module | Bestand | Model / class | Relevante methodes | Wat doet dit? | Herbruikbaar voor VAT warehouse OCR? | Risico / beperking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iap_extract | models/extract_mixin.py | extract.mixin (AbstractModel) | _upload_to_extract, _check_ocr_status, _cron_validate, check_all_status, action_send_batch_for_digitization, _send_batch_for_digitization, _get_webhook_url, hooks _contact_iap_extract, _fill_document_with_results, _get_validation_fields | Generieke OCR-flow: statusmachine, upload naar IAP, polling, webhook-URL, batch met postcommit-commit-per-record, validatiefeedback, buskennisgevingen | Ja: direct overerfbaar door custom model | OEEL-1; mixin-API niet formeel publiek; IAP-account hard op service invoice_ocr (_get_iap_account, regel 88-92) |
| iap_extract | models/extract_mixin_with_words.py | extract.mixin.with.words | get_boxes, _on_ocr_results, get_currency_from_text | Bewaart words/numbers/dates-boxen (JSON) met coördinaten voor de correctie-UI | Ja, mits engine boxen levert | Boxformaat is IAP-specifiek |
| iap_extract | static/src/components/manual_correction/box.xml, status_header/status.xml | OWL-templates iap_extract.Box, iap_extract.BoxLayer | n.v.t. (templates) | Klikbare OCR-boxen over de documentpreview; statusheader | Gedeeltelijk: generiek, maar data-afhankelijk van IAP-boxen | JS-integratie per form view vergt eigen widgetregistratie |
| iap_extract | data/config_parameter_endpoint.xml, iap_service_data.xml, mail_template_data.xml | ir.config_parameter, iap.service | n.v.t. | Endpointconfig iap_extract_endpoint; IAP-service invoice_ocr; no-credit mail | Ja (config-patroon) | Endpoint beheerd door Odoo S.A. |
| account_invoice_extract | models/account_invoice.py | account.move (inherit extract.mixin.with.words) | _contact_iap_extract (regel 78-82), _fill_document_with_results (635), _save_form (681), _get_partner (434), _find_partner_from_previous_extracts (277), _find_partner_id_with_vat (301), _create_supplier_from_vat (362), _get_validation (153), _needs_auto_extract (94), action_reload_ai_data (54) | Volledige invoice OCR: endpoint invoice/2 met OCR_VERSION = 123, veldmapping, partner matching cascade, layoutdetectie (extract_detected_layout), tax matching, autopost | Ja voor het factuurkanaal; als referentiearchitectuur voor onze mapping | Factuursemantiek; veel accounting-specifieke logica; niet bruikbaar voor douanevelden |
| account_invoice_extract | controllers/main.py | AccountInvoiceExtractController | request_done (route /account_invoice_extract/request_done/<uuid>, auth='public', csrf=False) | Webhook die na serververwerking de status ophaalt | Ja (patroon 1:1 kopieerbaar) | Publieke route: alleen uuid-lookup, geen data in payload; zelfde discipline aanhouden |
| account_invoice_extract | data/crons.xml | ir.cron | check_all_status, _cron_validate | Dagelijkse statuscheck en validatiefeedback | Ja (patroon) | n.v.t. |
| account_invoice_extract | models/res_partner.py | res.partner | veld is_created_by_ocr | Markeert partners die door OCR zijn aangemaakt | Ja (zelfde behoefte bij ons) | n.v.t. |
| hr_expense_extract | models/hr_expense.py | hr.expense (inherit extract.mixin) | _contact_iap_extract (endpoint expense/2, OCR_VERSION = 133), _fill_document_with_results, _autosend_for_digitization, _message_set_main_attachment_id | Minimale tweede consumer: bewijst dat het mixin-patroon buiten accounting werkt (± 40 regels flowcode) | Ja: beste referentie voor onze eigen consumer | Zelfde servicebeperkingen |
| account_bank_statement_extract | models/account_bank_statement.py | account.bank.statement | _contact_iap_extract (endpoint bank_statement/1) | Derde consumer | Referentie | idem |
| hr_recruitment_extract | models/hr_applicant.py | hr.applicant | _contact_iap_extract (endpoint applicant/2) | Vierde consumer | Referentie | idem |
| account_extract | __manifest__.py | n.v.t. | n.v.t. | Lege auto-install bundel (account + iap_extract + iap_mail + mail_enterprise + bank statement import) | Naslag voor dependencies | n.v.t. |
| ai | models/ir_attachment.py | ir.attachment | _ai_read (279-341), _get_attachment_content, _chunk_text | Stuurt bijlagen naar de LLM: PDF max 5 pagina's (eerste/laatste), afbeeldingen max 1024px, anders index_content | Ja: dé native route om documentinhoud aan extractieprompts te geven | 5-paginalimiet; scankwaliteit bepaalt resultaat; data verlaat Odoo naar provider |
| ai | models/ai_agent.py + utils/llm_api_service.py, llm_providers.py | ai.agent, LLMApiService | _generate_response, request_llm, _get_api_token | LLM-aanroepen naar extern geconfigureerde providers met API-tokens; tool-calls; tokenusage | Ja, als engine achter onze abstractielaag | Interne utility (geen publieke API); nieuw in 19.0, wijzigingsrisico; providergovernance vereist |
| ai_fields | models/models.py + tools | base (inherit) | _fill_ai_field (127), _fill_ai_property (148), get_ai_field_value (177), get_ai_property_value (207), cron ir_cron_fill_ai_fields | AI-computed fields: char/text/html-velden en properties (incl. selection/m2o/m2m) gevuld via prompt; on-create/on-write triggering | Ja: generieke native veldextractie op custom modellen | Gewone velden alleen char/text/html; gestructureerde multi-line extractie vergt eigen JSON-parsing; foutafhandeling zet leeg veld |
| ai_server_actions | models/ir_actions_server.py | ir.actions.server | AI-state serveracties | Velden bijwerken met AI vanuit server actions | Ja (no-code variant) | idem |
| ai_documents | models/documents_document.py | documents.document | _ai_setup_sort_actions (267), _cron_ai_sort (185), action_ai_sort (229), _ai_action_move_in_folder | AI-autosortering per folder met prompt; automation rule + server action autogeneratie; batchcron | Ja: native documentclassificatie-patroon | Sorteert naar folders (classificatie); veldsemantiek blijft aan ons |
| documents | models/documents_document.py, documents_mixin.py | documents.document, documents.mixin | _get_document_vals, _get_document_folder, folder/tag/access-model | Documentenlaag: koppeling attachment-record (res_model/res_id), folders, tags, activities | Ja: uploadportaal en archief voor onze module | Enterprise-app; toegangsmodel in 19 herzien (access_ids) |
| documents_account | models/documents_document.py | documents.document | account_create_account_move (86-168) | "Document wordt record"-patroon: maakt account.move vanuit document, incl. OCR-doorstart | Ja: blauwdruk voor "document wordt vat.warehouse record" | Accounting-specifiek; patroon kopiëren, niet afhangen |
| base_vat (Community) | models/res_partner.py | res.partner | _compute_vies_valid (197), _check_vies_iap (267), _cron_check_vies_iap (295), _update_vies_status (328), check_vat_* per land | Formaatvalidatie (stdnum) + VIES via IAP-proxy vies.api.odoo.com met webhook en cron; stored vies_valid; chatterlog | Ja voor de geldigheidsvlag; bewijsvorming zelf bouwen | Geen consultatienummer/bewijssnapshot native; IAP-afhankelijkheid; alleen partners met land ≠ companyland worden gecheckt |
| base (Community) | models/ir_actions_report.py | ir.actions.report | velden attachment, attachment_use (188-190), retrieve_attachment (260) | QWeb PDF-generatie met opslaan-als-bijlage en herladen-uit-bijlage | Ja: fundament van alle vijf onze rapporten | Bij attachment_use bewust versiebeheer regelen (hergenereren na correctie) |
| iap (Community) | tools/iap_tools.py | iap_tools | iap_jsonrpc | Generieke JSON-RPC-client voor IAP-services | Ja | Netwerktimeouts/AccessError afvangen (patroon in mixin aanwezig) |

Belangrijkste synthese uit de code-inspectie. De vier consumers verschillen alleen in (1) het endpointpad, (2) _fill_document_with_results en (3) validatievelden. Alles daarbuiten is gedeeld framework. Een vijfde consumer (ons custom model) is daarmee architecturaal triviaal; de beperkende factor is uitsluitend dat de server geen VAT-warehouse-documenttype kent.

# 6. Public documentation findings

## 6.1 Bevestigd vanuit officiële Odoo-documentatie

| Bron | Bevinding | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Odoo 19 developer reference, "Extract API" (/documentation/19.0/developer/reference/extract_api.html) | De Extract API is publiek gedocumenteerd; ondersteunt exact vier documenttypes (invoices, bank statements, expenses, applicants/resumes); JSON-RPC2 op https://extract.api.odoo.com; routes parse, get_result, validate; expliciet: "allows you to integrate our service directly into your own projects"; kost 1 IAP-credit per document; versies per type (invoices 123, bank statements 100, expenses 132, applicants 102) | Bevestigt zowel de bruikbaarheid vanuit eigen code als de gesloten featureset; de versienummers matchen de OCR_VERSION-constanten in de geïnspecteerde code (invoice 123; expense in code 133, docs vermelden 132: minor drift, geen impact) |
| Odoo 19 docs, "Invoice digitization" (/documentation/19.0/applications/finance/accounting/vendor_bills/invoice_digitization.html) | OCR gericht op vendor bills (ook customer invoices/credit notes); digitalization modes (do not digitize / on demand / automatically); upload via drag-and-drop, e-mailalias en Documents-app; "Single Invoice Line Per Tax"-optie; herkende velden opgesomd (vendor, reference, date, due date, lijnen, taxes) | Bevestigt de functionele scope van native invoice OCR; geen vermelding van custom documenttypes |
| Odoo 19 docs, "VAT verification / VIES" (/documentation/19.0/applications/finance/accounting/taxes/vat_verification.html) | Instelling "Verify VAT Numbers"; automatische VIES-controle voor contacten met ander land dan de company; checkbox "Intra-Community Valid" op de partner; manuele override mogelijk, gelogd in chatter | Bevestigt de native VIES-flow die wij hergebruiken |
| Odoo 19 docs, Documents-app | Upload, folders, tags, e-mailalias, acties op documenten | Bevestigt het uploadportaalpatroon |

## 6.2 Bevestigd vanuit betrouwbare publieke bronnen

| Bron | Bevinding | Label |
| --- | --- | --- |
| Europese Commissie, VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) | VIES is het EU-systeem om de btw-registratie van intracommunautaire handelspartners te verifiëren; bij bevraging kan een consultatienummer verkregen worden als bewijs van de uitgevoerde controle | [PUB]; de exacte huidige API-vormen (SOAP/REST) en het consultatienummer-mechanisme: te valideren in Phase 0 |
| Richtlijn 2006/112/EG art. 138 zoals gewijzigd door de "quick fixes" (Richtlijn (EU) 2018/1910) en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 | Geldig btw-identificatienummer van de afnemer en correcte opname in de opgave intracommunautaire handelingen zijn sinds 2020 materiële voorwaarden voor de vrijstelling van intracommunautaire leveringen; 2018/1912 introduceert bewijsvermoedens voor het vervoer | [PUB][LEGAL]; verwerking in beslislogica hoofdstuk 11; expertvalidatie vereist |
| Belgische btw-entrepotregeling (o.a. art. 39quater WBTW) en Belgische administratieve praktijk rond het "bestemmingsdocument" als alternatief vervoersbewijs | Kader voor Entry/Exit-documentatie en het bestemmingsdocument | [PUB][LEGAL]; exacte voorwaarden en actuele circulaires te valideren door btw-team |

## 6.3 Expliciet niet geverifieerd

- De precieze aard en structuur van het document "796.6" (douane invoer/uitvoer): Niet geverifieerd; vereist technische validatie met voorbeelddocumenten en douane-expertise. In dit document behandeld als "customs declaration/release document" met de velden uit de opdrachtspecificatie.

- Extractiekwaliteit van welke engine dan ook op echte 796.6-scans en transferdocumenten: Niet geverifieerd; Phase 0 PoC.

- Gedrag van de Extract API wanneer een niet-factuurdocument naar het invoice-endpoint wordt gestuurd (kwaliteit van full_text_annotation en words-boxen op zo'n document): Niet geverifieerd; vereist technische validatie.

- Interne leeralgoritmes van de Odoo OCR-service (layout-clustering, effect van validate-feedback): server-side black box, niet inspecteerbaar.

# 7. OCR and document extraction design

## 7.1 Ontwerpprincipe: één pipeline, pluggable engines

Alle documenten doorlopen dezelfde pipeline; alleen de extractie-engine verschilt per documenttype en fase:

upload --> registratie (ir.attachment + documents.document)

--> classificatie (documenttype bepalen)

--> extractie (engine per documenttype)

--> normalisatie (types, formaten, landcodes, btw-nummers)

--> mapping (layout-template of veldheuristiek)

--> matching (partners, producten, licenties uit masterdata)

--> review & validatie (mens, tenzij confidence hoog en regels groen)

--> documentgeneratie (QWeb PDF) --> archivering + audit

De engine-keuze zit achter één interne interface op vat.warehouse.ocr.extraction:

def _run_extraction(self):

"""Dispatch to the configured engine; store raw results + normalized lines."""

self.ensure_one()

engine = self.document_type_id.extraction_engine

handler = getattr(self, f"_extract_with_{engine}")

return handler()

met engines:

| Engine (selection) | Implementatie | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| native_invoice_ocr | Geen eigen call: het brondocument is een factuur en wordt als account.move gedigitaliseerd door native OCR; onze extractie leest de resultaatvelden van de move | Leveranciersfactuur (input) en verkoopfactuur (output-trigger) |
| ai_framework | Prompt met documentbijlage via het native Odoo 19 AI-framework; gestructureerde JSON-output geparst naar extractielijnen | 796.6, transferdocumenten, overige warehouse-documenten |
| regex_template | Deterministische extractie: regex/anker-regels uit de mapping-template toegepast op de tekstlaag (ir.attachment.index_content of eigen pdf-to-text) | Stabiele, digitale PDF-layouts; goedkoop en reproduceerbaar |
| manual | Geen automatische extractie; gebruiker vult velden, systeem leert er een template van | Onbekende layouts, fallback |
| mock | Vooraf gedefinieerde demowaarden per voorbeelddocument | Demo (Phase 1) en tests |

[REC] De ai_framework-engine roept de extern geconfigureerde provider aan; welk model dat is, is een beheerderskeuze binnen corporate tooling en staat buiten dit ontwerp. Voor productie kan dezelfde interface ook een corporate extraction service aanspreken zonder dat de rest van de module wijzigt.

## 7.2 Classificatie (documenttype bepalen)

Volgorde van beslisregels (eerste treffer wint):

- Contextuele classificatie: upload gebeurt in een specifieke folder/menu ("Inslag 796.6") of via een documenttype-specifieke e-mailalias; dan staat het type vast. Goedkoop en betrouwbaar; aanbevolen als primair kanaal voor de eerste versie.

- Deterministische kenmerken: regexes op de tekstlaag (bv. voorkomen van "796", MRN-formaat \d{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14}, het woord "transfer", factuurkenmerken). Configureerbaar per vat.warehouse.document.type (veld classification_regex).

- AI-classificatie: prompt "classificeer dit document in een van: ..." via dezelfde AI-route, of hergebruik van het ai_documents-autosorteerpatroon wanneer de Documents-app als uploadportaal dient.

- Onbekend: status needs_classification; activity voor de gebruiker.

Confidence en beslissing worden altijd op de extractierecord gelogd (classification_method, classification_confidence).

## 7.3 Extractie-output: genormaliseerd tussenformaat

Elke engine levert hetzelfde tussenformaat af, opgeslagen op vat.warehouse.ocr.extraction:

{

"document_type": "customs_import_796_6",

"header": {

"supplier_name":   {"value": "Acme GmbH", "confidence": 0.94, "source": "ai", "page": 1},

"vat_number":      {"value": "DE812345678", "confidence": 0.91, "source": "ai"},

"document_date":   {"value": "2026-06-28", "confidence": 0.97, "source": "ai"},

"file_number":     {"value": "26BE12345678901234", "confidence": 0.88, "source": "regex"}

},

"lines": [

{"description": {"value": "Aluminium sheets"}, "commodity_code": {"value": "76061190"},

"gross_weight_kg": {"value": 1250.0}, "amount": {"value": 18400.0},

"country_of_origin": {"value": "CN"}}

]

}

- source maakt per veld traceerbaar welke engine/regel de waarde leverde.

- Confidence is engine-afhankelijk; voor regex_template geldt 1.0 bij match; voor ai_framework levert de prompt een self-reported confidence die conservatief behandeld wordt ([ASSUMPTIE]: self-reported confidence is indicatief, geen statistische garantie; drempels kalibreren in Phase 2).

- Normalisatie vóór opslag: datums naar ISO, decimalen naar float met locale-detectie, landnamen naar res.country-codes, btw-nummers naar landcode+cijfers (met stdnum-formaatcheck zoals base_vat die native al doet).

## 7.4 Review en correctie

- Reviewscherm: PDF-preview links (native via mail.thread.main.attachment), extractievelden rechts, per veld confidence-badge en bronindicator; velden onder de drempel krijgen een warning-decoratie.

- Correcties schrijven naar de extractieregels (corrected_value naast raw_value), nooit destructief over de ruwe extractie heen: audit trail per veld.

- Bij validatie worden de gecorrigeerde waarden doorgeschreven naar het businessdocument (Entry/Exit Document) en optioneel teruggevoerd naar de mapping-template (hoofdstuk 8.4).

- De klik-op-box-UX van iap_extract wordt in fase 2 níet nagebouwd (kost/baat); wel voorzien we de datastructuur (coördinaten per veld indien de engine ze levert) zodat een BoxLayer-achtige widget later toegevoegd kan worden zonder datamodelwijziging. [REC]

## 7.5 Reprocessing

- action_reprocess() op de extractie: draait de engine opnieuw (bv. na mappingwijziging), maakt een nieuwe extractieversie (version + relatie previous_extraction_id), en toont een diff in de chatter.

- Het patroon volgt account.move.action_reload_ai_data (account_invoice.py regel 54-75): velden eerst leegmaken, dan opnieuw vullen, met from_ocr-achtige contextvlag zodat automatische herberekeningen de audit niet vervuilen. [CODE-patroon]

# 8. Mapping-template strategy

## 8.1 Vergelijking van de acht onderzochte benaderingen

| # | Benadering | Sterkte | Zwakte | Rol in ontwerp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Native Odoo OCR-learning (detected_layout + validate-feedback) | Gratis, bewezen voor facturen | Server-side black box, alleen invoice-endpoints, niet stuurbaar, geen custom velden | Alleen impliciet meegenieten op het factuurkanaal |
| 2 | Hergebruik invoice digitization-logica (mixin + endpoint) op onze documenten | Volwassen flow-framework | Endpoint-semantiek fout voor douanedocumenten; featureset gesloten | Flow-patroon hergebruiken; endpoint niet |
| 3 | Custom layout mapping templates | Expliciet, auditeerbaar, "éénmalig per klant" letterlijk implementeerbaar, reprocessing mogelijk | Setup-inspanning per layout | Kern van het ontwerp |
| 4 | Regex-based extraction | Deterministisch, goedkoop, offline | Breekbaar bij layoutdrift; slecht op scans zonder tekstlaag | Engine voor stabiele digitale PDF's; bouwsteen binnen templates |
| 5 | Coordinate-based extraction (vaste zones per layout) | Zeer betrouwbaar bij pixelvaste formulieren (typisch voor douaneformulieren) | Vereist OCR met coördinaten; gevoelig voor scan-skew | Optionele regel-soort binnen de template (zone-regels); Phase 2+ |
| 6 | AI-assisted extraction | Layout-agnostisch, custom velden, direct inzetbaar, native in Odoo 19 | Confidence niet gegarandeerd; privacy/governance; kosten per call; 5-paginalimiet in _ai_read | Primaire engine voor variabele layouts |
| 7 | Hybride OCR + menselijke validatie | Realistische kwaliteitsgarantie | Menselijke kost blijft | Verplicht in v1: alles onder drempel of met regelovertreding gaat langs een mens |
| 8 | OCR gevolgd door deterministische Odoo-validatieregels | Vangt semantische fouten (btw-formaat, datumbereik, gewicht > 0, land in EU-lijst, som lijnen = totaal) | Vangt geen velden die "plausibel fout" zijn | Verplichte normalisatie/validatielaag na elke engine |

Aanbeveling: 3 + 6 + 7 + 8 als ruggengraat, 4/5 als goedkope optimalisatie per stabiele layout, 1/2 alleen op het factuurkanaal. [REC]

## 8.2 Mapping-sleutel: per layout, niet per klant alleen

De slides zeggen "éénmalig per klant". Technisch correcter is: per document-layout, waarbij een layout typisch bepaald wordt door (documenttype, uitgevende partij). Eén klant kan meerdere leveranciers met elk hun factuurlayout aanleveren; één leverancier kan zijn layout wijzigen (versionering). De template krijgt daarom drie optionele matchingdimensies: document_type_id (verplicht), partner_id (uitgevende partij of klant, optioneel), layout_fingerprint (optioneel: genormaliseerde kenmerken zoals paginaformaat, kopregel-hash, herkende sleutelzinnen). Matchingvolgorde: fingerprint > partner+type > type. [REC]

## 8.3 Modellen (detail in hoofdstuk 9)

- vat.warehouse.ocr.mapping: de template (kop): type, partner, fingerprint, engine-instellingen, status (draft/active/archived), versie.

- vat.warehouse.ocr.mapping.field: één regel per doelveld: doelveldnaam, extractiemethode (ai_prompt, regex, zone, constant, master_data), parameters (regex, paginanummer, zone-coördinaten, prompt-fragment), normalisatie (datumformaat, decimaal), verplicht ja/nee, waarschuwingsdrempel.

- vat.warehouse.ocr.extraction: één run van een engine op één document; header-JSON + lijnen.

- vat.warehouse.ocr.extraction.line: veld-niveau resultaat: field_key, raw_value, normalized_value, corrected_value, confidence, source, page, coördinaten (optioneel), state (extracted/corrected/confirmed/rejected).

## 8.4 Leren van correcties (mapping memory)

- Gebruiker corrigeert een veld in de review.

- Bij validatie vraagt het systeem (of doet dit automatisch bij regex/zone-regels): "correctie opslaan in mapping-template?".

- Voor regex/zone-regels wordt de regel bijgewerkt of aangemaakt (bv. nieuwe ankertekst); voor ai_prompt-velden wordt de correctie toegevoegd als few-shot-voorbeeld in het promptfragment van de template (per layout maximaal N recente voorbeelden).

- Elke templatewijziging verhoogt version, logt in chatter en biedt action_reprocess aan op openstaande documenten met dezelfde template.

Dit levert het "éénmalig per klant"-gedrag: de eerste doorloop per layout is begeleid; daarna automatisch. [REC]

# 9. Proposed Odoo data model

## 9.1 Overzicht en relaties

vat.warehouse.document.type (config)

|

vat.warehouse.ocr.mapping 1--n vat.warehouse.ocr.mapping.field

|

ir.attachment / documents.document (bron)

|

vat.warehouse.ocr.extraction 1--n vat.warehouse.ocr.extraction.line

|                     (bron-extractie)

+--> vat.warehouse.entry.document 1--n vat.warehouse.document.line

+--> vat.warehouse.exit.document  1--n vat.warehouse.document.line

|                +--> vat.warehouse.vies.check

|                +--> vat.warehouse.destination.document

|                +--> vat.warehouse.vat.note

+--> vat.warehouse.license (masterdata)

Alle hoofddocumentmodellen erven mail.thread, mail.activity.mixin en (voor PDF-preview) mail.thread.main.attachment; optioneel documents.mixin zodat bijlagen automatisch in de Documents-app verschijnen. [REC]

## 9.2 vat.warehouse.document.type (Document Type Configuration)

Doel: configuratie per documenttype; stuurt classificatie, engine, mappingdefaults en vereiste outputs.

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis / technische noot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | Char (translate) |  | ja | "Douane Invoerdocument 796.6" | Weergavenaam |
| code | Char |  | ja | customs_import_796_6 | Technische sleutel; unique constraint |
| direction | Selection |  | ja | inbound | inbound / outbound / both |
| category | Selection |  | ja | customs | customs / invoice / transfer / generated |
| extraction_engine | Selection |  | ja | ai_framework | Zie 7.1 |
| classification_regex | Char |  | nee | \b796\b | Regel voor deterministische classificatie |
| default_mapping_id | Many2one | vat.warehouse.ocr.mapping | nee |  | Fallback-template |
| required_field_keys | Char (comma-sep) of One2many config |  | nee | vat_number,file_number | Velden die blocking zijn |
| generates_entry | Boolean |  | nee | True | Triggert Entry-flow |
| generates_exit | Boolean |  | nee | False | Triggert Exit-flow |
| sequence_id | Many2one | ir.sequence | nee |  | Nummering van resulterende documenten |
| active | Boolean |  |  | True | Archivering |

Data geladen via data/vat_warehouse_document_type_data.xml (6 inputtypes + 7 outputtypes).

## 9.3 vat.warehouse.entry.document (Entry Document VAT-Warehouse / Inslagdocument)

Doel: het inslagrecord; bron voor zowel het interne "Inslagdocument" als het formele "Entry Document VAT-Warehouse" (twee QWeb-rapporten op hetzelfde model; [ASSUMPTIE] dat beide documenten dezelfde gegevensset delen, te bevestigen met het team).

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis / technische noot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | Char |  | ja (readonly) | ENTRY/2026/00042 | Via ir.sequence bij create |
| state | Selection |  | ja | draft | draft / extracting / to_review / validated / generated / cancelled; tracking=True |
| company_id | Many2one | res.company | ja |  | Multi-company; default env.company |
| owner_partner_id | Many2one | res.partner | ja | Klant X | Owner of goods (de Deloitte-klant) |
| supplier_id | Many2one | res.partner | nee | Acme GmbH | Leverancier |
| customer_id | Many2one | res.partner | nee |  | Afnemer indien reeds bekend |
| document_date | Date |  | ja | 2026-06-28 | Datum brondocument |
| entry_date | Date |  | ja | 2026-07-01 | Datum inslag |
| source_document_type_id | Many2one | vat.warehouse.document.type | ja | 796.6 | Triggertype |
| source_attachment_id | Many2one | ir.attachment | ja |  | Origineel document; blijft altijd bewaard |
| extraction_id | Many2one | vat.warehouse.ocr.extraction | nee |  | Laatste gevalideerde extractie |
| purchase_invoice_ref | Char |  | nee | INV-2026-889 | Referentie aankoopfactuur |
| purchase_move_id | Many2one | account.move | nee |  | Link naar gedigitaliseerde aankoopfactuur |
| transfer_document_ref | Char |  | nee |  | Referentie transferdocument |
| import_document_ref | Char |  | nee | 26BE... | Referentie invoerdocument (MRN) |
| file_number | Char |  | nee | D-2026-0113 | Dossiernummer |
| vat_number | Char |  | nee | DE812345678 | Btw-nummer tegenpartij (gekopieerd voor audit, naast partner.vat) |
| license_id | Many2one | vat.warehouse.license | ja | BE-VW-0001 | Vergunning btw-entrepot |
| global_number | Char (related license.global_number, store) |  | nee |  | Globalisatienummer; [LEGAL] terminologie bevestigen |
| warehouse_location | Char of Many2one stock.location |  | nee | "Antwerpen DC 2" | Locatie entrepot; m2o alleen indien stock geïnstalleerd (optionele bridge-module) |
| line_ids | One2many | vat.warehouse.document.line |  |  | Goederenlijnen |
| total_amount | Monetary (compute, store) |  |  | 18400.0 | Som lijnen |
| currency_id | Many2one | res.currency | ja | EUR |  |
| country_of_origin_id | Many2one | res.country | nee | CN | Header-niveau default |
| country_of_destination_id | Many2one | res.country | nee | BE |  |
| tax_code | Char |  | nee |  | Indien aanwezig op bron |
| customs_reference | Char |  | nee |  | Douanereferenties |
| generated_pdf_ids | Many2many | ir.attachment (compute) |  |  | Smart button naar gegenereerde PDF's |
| exit_document_ids | One2many | vat.warehouse.exit.document (inverse entry_document_id) |  |  | Uitslagen tegen deze inslag |
| warning_message | Text (compute) |  |  |  | Actieve waarschuwingen (zie hoofdstuk 16) |

Constraints: entry_date >= document_date (warning, geen block; [ASSUMPTIE]), verplicht minstens 1 lijn vóór validatie, license_id.company_id == company_id.

## 9.4 vat.warehouse.exit.document (Exit Document VAT-Warehouse / Uitslagdocument)

Zelfde patroon als entry; extra velden:

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| entry_document_id | Many2one | vat.warehouse.entry.document | nee* |  | Koppeling aan inslag; *verplicht vóór validatie tenzij no_entry_reason ingevuld |
| trigger_document_type_id | Many2one | vat.warehouse.document.type | ja | sales invoice | Outputtrigger |
| sales_move_id | Many2one | account.move | nee |  | Verkoopfactuur |
| export_document_ref | Char |  | nee |  | 796.6 uitvoer-referentie |
| delivery_picking_id | Many2one | stock.picking | nee |  | Optionele bridge |
| destination_partner_id | Many2one | res.partner | ja |  | Afnemer/bestemmeling |
| destination_country_id | Many2one | res.country | ja | FR | Bepaalt beslislogica |
| exit_reason | Selection |  | ja | ic_supply | ic_supply / export / domestic / transfer_out / other; [LEGAL] lijst valideren |
| vies_check_ids | One2many | vat.warehouse.vies.check |  |  |  |
| vies_required | Boolean (compute) |  |  | True | Beslislogica hoofdstuk 11 |
| destination_document_id | Many2one | vat.warehouse.destination.document | nee |  |  |
| destination_doc_required | Boolean (compute) |  |  |  |  |
| vat_note_id | Many2one | vat.warehouse.vat.note | nee |  |  |
| vat_note_required | Boolean (compute) |  |  |  |  |
| state | Selection |  | ja |  | draft / extracting / to_review / validated / checks_pending / generated / cancelled |

## 9.5 vat.warehouse.document.line

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| entry_document_id / exit_document_id | Many2one (twee velden, XOR-constraint) |  | één van beide |  | Ouder |
| sequence | Integer |  |  | 10 | Volgorde |
| product_id | Many2one | product.product | nee |  | Match op masterdata indien beschikbaar |
| description | Char |  | ja | "Aluminium sheets" | Goederenomschrijving (OCR) |
| commodity_code | Char |  | nee | 76061190 | GN/taric-code; format-check 8 tot 10 cijfers (warning) |
| quantity | Float |  | nee | 40 |  |
| uom_id | Many2one | uom.uom | nee |  |  |
| gross_weight_kg | Float |  | nee | 1250.0 |  |
| net_weight_kg | Float |  | nee |  |  |
| volume_m3 | Float |  | nee |  |  |
| amount | Monetary |  | nee | 18400.0 |  |
| currency_id | related document |  |  |  |  |
| country_of_origin_id | Many2one | res.country | nee | CN |  |
| country_of_destination_id | Many2one | res.country | nee |  |  |
| extraction_line_ids | One2many | vat.warehouse.ocr.extraction.line |  |  | Herkomsttracering per veld |

## 9.6 vat.warehouse.ocr.extraction (OCR Extraction Result)

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | Char (compute) |  |  | EXT/2026/00107 (v2) |  |
| attachment_id | Many2one | ir.attachment | ja |  | Brondocument |
| document_type_id | Many2one | vat.warehouse.document.type | nee |  | Resultaat classificatie |
| classification_method | Selection |  |  | regex | context / regex / ai / manual |
| classification_confidence | Float |  |  | 0.98 |  |
| mapping_id | Many2one | vat.warehouse.ocr.mapping | nee |  | Gebruikte template |
| engine | Selection |  | ja | ai_framework | Effectief gebruikte engine |
| state | Selection |  | ja | done | pending / running / done / needs_mapping / error / superseded |
| raw_result | Json |  | nee |  | Volledige genormaliseerde engine-output (7.3); bewuste afwijking van native gedrag dat niets bewaart |
| error_message | Text |  |  |  |  |
| version | Integer |  |  | 2 | Reprocessing-teller |
| previous_extraction_id | Many2one | self |  |  | Keten van versies |
| line_ids | One2many | vat.warehouse.ocr.extraction.line |  |  |  |
| duration_ms / cost_credits | Integer / Float |  |  |  | Monitoring |
| triggered_by_id | Many2one | res.users |  |  | Audit |

## 9.7 vat.warehouse.ocr.extraction.line

| Veld | Type | Verplicht | Voorbeeld | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| extraction_id | Many2one | ja |  |  |
| field_key | Char | ja | commodity_code | Doelveldsleutel (matcht mapping.field) |
| line_index | Integer | nee | 1 | Voor goederenlijn-velden; leeg = header |
| raw_value | Char |  | 7606 11 90 | Zoals gelezen |
| normalized_value | Char |  | 76061190 | Na normalisatie |
| corrected_value | Char |  |  | Menselijke correctie; raw blijft staan |
| final_value (compute) | Char |  |  | corrected of normalized |
| confidence | Float |  | 0.91 |  |
| source | Selection |  | ai | ai / regex / zone / master_data / manual / mock / native_invoice_ocr |
| page / pos_x / pos_y / width / height | Integer / Float |  |  | Optionele coördinaten (toekomstige box-UI) |
| state | Selection |  | confirmed | extracted / corrected / confirmed / rejected |
| corrected_by_id / corrected_date | Many2one res.users / Datetime |  |  | Audit per veld |

## 9.8 vat.warehouse.ocr.mapping en vat.warehouse.ocr.mapping.field

vat.warehouse.ocr.mapping:

| Veld | Type | Verplicht | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- |
| name | Char | ja | "796.6 : Acme GmbH (v3)" |
| document_type_id | Many2one document.type | ja | Matchingdimensie 1 |
| partner_id | Many2one res.partner | nee | Uitgevende partij / klant |
| layout_fingerprint | Char | nee | Hash/kenmerken; matching-dimensie 3 |
| engine | Selection | ja | Default-engine voor deze layout |
| ai_prompt_prefix | Html | nee | Layout-specifiek promptfragment + few-shot voorbeelden |
| field_ids | One2many mapping.field |  |  |
| version | Integer |  | Verhoogd bij elke wijziging |
| state | Selection |  | draft / active / archived |
| company_id | Many2one res.company | nee | Leeg = gedeeld |

vat.warehouse.ocr.mapping.field:

| Veld | Type | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| mapping_id | Many2one |  |
| field_key | Char | Doelveld (vat_number, commodity_code, ...) |
| target_scope | Selection | header / line |
| method | Selection | ai_prompt / regex / zone / constant / master_data |
| regex_pattern | Char | Voor method regex |
| page_number, zone_x, zone_y, zone_w, zone_h | Integer/Float | Voor method zone |
| prompt_fragment | Text | Voor method ai_prompt |
| constant_value | Char | Voor method constant |
| normalization | Selection | none / date / decimal / country / vat / weight |
| required | Boolean | Blocking bij ontbreken |
| warning_threshold | Float | Confidence-drempel |
| sequence | Integer |  |

## 9.9 vat.warehouse.vies.check (detail in hoofdstuk 12)

Velden: partner_id, vat_number, country_code, exit_document_id, invoice_move_id, check_datetime, status (valid / invalid / pending / error), result_payload (Json: request+response snapshot), consultation_number (Char, indien beschikbaar), error_message, source (odoo_native / eu_vies_direct / manual_upload), triggered_by_id, evidence_attachment_id (gegenereerde PDF of geüpload bewijs). Chatter: mail.thread.

## 9.10 vat.warehouse.destination.document en vat.warehouse.vat.note

Beide volgen hetzelfde patroon: exit_document_id (verplicht), partner_id, periode-/leveringsgegevens, state (draft / generated / signed / archived), pdf_attachment_id, en documentspecifieke velden:

- destination.document: transport_confirmation (Text), arrival_country_id, arrival_date, signatory_name/signatory_function, signed_date, signature_received (Boolean; het bestemmingsdocument ontleent zijn waarde aan bevestiging door de afnemer; [LEGAL] exact regime valideren).

- vat.note: note_type (Selection; [LEGAL] typologie bepalen met btw-team), amount, vat_amount, description, reference.

## 9.11 vat.warehouse.license (VAT Warehouse License / Global Number)

| Veld | Type | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| name | Char | Vergunningsnummer btw-entrepot |
| global_number | Char | Globalisatienummer ([LEGAL] bevestigen) |
| holder_partner_id | Many2one res.partner | Vergunninghouder |
| company_id | Many2one res.company |  |
| location_ids | One2many/Char | Entrepotlocatie(s) |
| valid_from / valid_until | Date | Geldigheid; cron waarschuwt bij verval |
| state | Selection | active / suspended / expired |

## 9.12 vat.warehouse.processing.batch (optioneel, Phase 3+)

Groepeert een multi-documentupload: name, upload_user_id, attachment_ids, extraction_ids, state, voortgangstellers. Nuttig voor bulk-inslagdagen; geen kernvereiste.

## 9.13 Koppelingen met bestaande Odoo-modellen

| Odoo-model | Rol in onze module | Koppelwijze |
| --- | --- | --- |
| account.move | Aankoopfactuur (input, native OCR) en verkoopfactuur (output-trigger) | m2o op entry/exit; omgekeerd smart button via inverse; geen inherit nodig behalve een lichte account_move.py met het inverse veld en een smart button |
| account.move.line | Detailmatching factuurlijn vs. goederenlijn (Phase 4 warning-logica) | Alleen lezen |
| stock.picking / stock.move | Optionele link ontvangst/levering | Aparte bridge-module vat_warehouse_stock om harde dependency op stock te vermijden [REC] |
| product.product / product.template | Masterdata-matching van goederenlijnen; default commodity code op template (veld bestaat als hs_code in sommige l10n/delivery-modules; anders eigen veld) | m2o op document.line |
| res.partner | Leveranciers, klanten, owners; vat, vies_valid hergebruikt | m2o's; inherit voegt vat_warehouse_license_ids en teller-smart-buttons toe |
| ir.attachment | Alle originelen en gegenereerde PDF's | m2o/m2m |
| documents.document | Uploadportaal, archief, AI-autosortering | Optionele bridge-module vat_warehouse_documents (folder-config, autosort-prompts) |
| res.company / res.users | Multi-company, audit | Standaard |

# 10. Incoming flow: input naar Entry Document VAT-Warehouse

## 10.1 Stappen

- Upload document. Kanalen: (a) knop "Upload" in het VAT Warehouse-menu (wizard maakt ir.attachment + extractierecord), (b) e-mailalias per richting (mail gateway; patroon zoals documents en hr_expense_extract._message_set_main_attachment_id), (c) drag-and-drop in een Documents-folder "VAT Warehouse / Inbox" (bridge-module).

- Registratie origineel. ir.attachment wordt aangemaakt en blijft onaantastbaar bewaard; bij gebruik van de Documents-bridge ontstaat automatisch een documents.document met folder en tags (patroon documents.mixin).

- Classificatie. Volgens 7.2; resultaat + methode + confidence op vat.warehouse.ocr.extraction.

- OCR/extractie. Engine per documenttype (7.1). Verzending volgt het postcommit-patroon van _send_batch_for_digitization zodat een rollback geen kosten of dubbele verwerking veroorzaakt. [CODE-patroon]

- Veldextractie. Header- en lijnvelden volgens de mapping-template; genormaliseerd tussenformaat (7.3).

- Layout-matching. Fingerprint/partner/type-matching (8.2); gebruikte mapping_id wordt gelogd.

- Onbekende layout. Extractie krijgt state needs_mapping; mail.activity (type "Mapping review") voor de VAT Warehouse Reviewer; gebruiker vult velden manueel of maakt een nieuwe template aan (8.4); daarna reprocess.

- Validatie van velden. Reviewscherm (7.4). Blocking: ontbrekende required-velden, ongeldig btw-formaat (stdnum-check), geen license_id. Warning: confidence onder drempel, gewichten/bedragen die niet optellen, land buiten verwachte set.

- Partner/owner-koppeling. Matching cascade naar res.partner geïnspireerd op account.move._get_partner: exact btw-nummer, dan naam-fuzzy-match; geen automatische partneraanmaak in v1 (interne tool, masterdata-discipline; [REC]), wel een "Partner aanmaken"-knop met vooringevulde waarden.

- Koppeling brondocumenten. Aankoopfactuur: link naar account.move (native gedigitaliseerd); transferdocument/796.6: referentievelden + attachment; optioneel stock.picking via bridge.

- Aanmaak Entry Document. action_create_entry_document() op de gevalideerde extractie: maakt vat.warehouse.entry.document + lijnen, kopieert final_values, legt herkomst per veld vast via extraction_line_ids.

- PDF-generatie. Twee rapporten: Inslagdocument en Entry Document VAT-Warehouse (hoofdstuk 13); pas mogelijk in state validated.

- Opslag PDF. Als ir.attachment op het entry-record (via attachment-expressie op het report) en gespiegeld naar de Documents-folder "Generated" (bridge).

- Chatter. Elke overgang, extractierun, correctie en generatie wordt gelogd; OCR-writes gebeuren met OdooBot als tracking-auteur zodat menselijke en machinale wijzigingen te onderscheiden zijn (patroon _track_set_author(self.env.ref('base.partner_root')), extract_mixin.py regel 353). [CODE-patroon]

## 10.2 Veldherkomst (welke velden komen waarvandaan)

| Veld | OCR | Masterdata | Manueel valideren | Berekend | Warning-trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supplier / Customer / Owner | naam + btw als kandidaat | match naar res.partner | ja, bij lage confidence of geen match |  | geen partner-match |
| Document date | ja |  | steekproef |  | datum in de toekomst of > 90 dagen oud [ASSUMPTIE] |
| Ref. aankoopfactuur / transfer / invoer (MRN) | ja |  | ja indien required |  | formaat MRN faalt |
| File number | ja |  | ja |  | ontbreekt |
| VAT number | ja | partner.vat als referentie | bij mismatch |  | stdnum-check faalt; wijkt af van partner.vat |
| Commodity code | ja | product.template default | bij ontbreken |  | geen 8 tot 10 cijfers |
| Goods description | ja |  | nee |  | leeg |
| Weight / Volume | ja |  | bij outliers | totalen op header | negatief of 0 bij required |
| Amount | ja |  | ja | total_amount = som lijnen | som lijnen ≠ header-totaal |
| Country of origin/destination | ja |  | bij onbekende code |  | code niet in res.country |
| VAT warehouse license / Global number | zelden op document | ja: masterdata (license_id via owner) | ja | global_number related | ontbrekende of vervallen licentie |
| Location VAT warehouse | soms | licentie-default | ja |  |  |
| Tax code | ja indien aanwezig |  | ja |  |  |
| Lijndetails | ja | product-match | steekproef |  | lijn zonder bedrag én zonder gewicht |

# 11. Outgoing flow: output-trigger naar Exit Document VAT-Warehouse

## 11.1 Stappen

- Triggerdetectie. (a) Upload van 796.6-uitvoer of transferdocument (zelfde pipeline als inbound, direction = outbound); (b) verkoopfactuur: server action of automated action op account.move (gepost, klant in doelgroep, fiscale positie of tag "VAT warehouse"; criteria [ASSUMPTIE], workshop nodig) stelt een Exit-concept voor; v1 houdt dit semi-automatisch: gebruiker bevestigt.

- Koppeling Entry Document. Voorstel-logica: zelfde owner + overlappende goederen/referenties; gebruiker bevestigt. Deelontslagen (één entry, meerdere exits) worden ondersteund; hoeveelheidsbewaking per lijn is Phase 4+ ([ASSUMPTIE] of saldo-bewaking vereist is).

- Koppeling sales invoice (sales_move_id) en optioneel stock.picking (bridge).

- Gegevensconsolidatie. Klant, goederen, btw-nummer, bestemming: eerst uit de trigger (factuurvelden zijn al gestructureerd; geen OCR nodig bij account.move-trigger), aangevuld vanuit het Entry Document en masterdata.

- Bepaling vereiste outputs. Compute-velden vies_required, destination_doc_required, vat_note_required volgens de beslislogica in 11.2.

- VIES-validatie indien vereist (hoofdstuk 12).

- Generatie Exit Document VAT-Warehouse + Uitslagdocument (QWeb).

- Generatie Bestemmingsdocument indien vereist; state generated tot bevestiging afnemer (signature_received).

- Generatie BTW Nota indien vereist.

- Opslag PDF's (zelfde mechaniek als inbound).

- Audit trail: chatter + activity-log; alle beslissingen (waarom wel/geen VIES, welk pad) worden als notitie gelogd met verwijzing naar de regelversie.

- Warnings bij ontbrekende of inconsistente data (hoofdstuk 16).

- Afsluiting: state generated; exit verschijnt als smart button op het Entry Document.

## 11.2 Beslislogica vereiste outputs

Alle regels hieronder zijn functionele aannames op basis van algemene EU/BE-btw-logica; verplichte validatie door btw-experts vóór activering ([LEGAL]). De regels worden data-gedreven geconfigureerd (per exit_reason en bestemmingsland), niet hard gecodeerd, zodat het btw-team ze kan bijsturen.

| Situatie (exit_reason + bestemming) | VIES Check | Bestemmingsdocument | BTW Nota | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intracommunautaire levering (ic_supply, EU-land ≠ BE) | Ja (geldig btw-nummer afnemer is materiële voorwaarde vrijstelling sinds quick fixes) | Ja indien gekozen als vervoersbewijs (alternatief voor CMR-set) | Volgens intern beleid | Kern-scenario |
| Uitvoer buiten EU (export) | Nee (VIES is EU-intern) | Nee (uitvoerbewijs = douanedocument) | Volgens beleid | 796.6-uitvoer is het bewijs |
| Binnenlandse levering met btw (domestic) | Nee | Nee | Mogelijk (btw-behandeling bij onttrekking) | [LEGAL] |
| Transfer naar ander entrepot (transfer_out) | Nee, tenzij eigendomsoverdracht | Nee | Nee | Transferdocument volstaat [LEGAL] |
| Onttrekking eigen gebruik / overige | n.v.t. | n.v.t. | Waarschijnlijk ja | [LEGAL] |

Automatische generatie zonder menselijke goedkeuring is in v1 uitgeschakeld; de Reviewer-rol bevestigt elk Exit-pakket. Automatisering per pad kan later per regel worden opengezet zodra het btw-team de regel formeel valideert. [REC]

# 12. VIES and VAT validation design

## 12.1 Wat Odoo native al doet (bevestigd)

- Formaatvalidatie per land via python-stdnum (base_vat, offline, gratis) inclusief landspecifieke check_vat_*-methodes. [CODE]

- VIES-controle bij instelling vat_check_vies: automatisch bij het invullen/wijzigen van het btw-nummer op een partner met land ≠ companyland; call naar https://vies.api.odoo.com/api/vies/1/check_validity (Odoo IAP-proxy) met webhook voor pending-updates en cron _cron_check_vies_iap; resultaat in stored boolean vies_valid + chatterbericht; manuele override mogelijk. [CODE] en [DOC]

- Wat native ontbreekt voor deze case: (1) een on-demand, per-transactie herhaalbare check met tijdstempel; (2) een bewaard request/response-snapshot; (3) een consultatienummer van de EU-dienst; (4) een PDF-bewijsstuk; (5) koppeling aan de uitslagtransactie.

## 12.2 Ontwerp vat.warehouse.vies.check

Model zoals in 9.9. Gedrag:

- action_run_check(): voert de controle uit, bevriest vat_number, check_datetime, status, result_payload; genereert het bewijs-PDF (hoofdstuk 13) en koppelt alles aan het Exit Document en de partner-chatter.

- Meerdere checks per Exit toegestaan (herhaling bij pending/error); de laatste geldige check telt voor de compute vies_ok op het Exit Document.

- Cron her-checkt pending-records (patroon van _cron_check_vies_iap).

## 12.3 Uitvoeringsvarianten en aanbeveling

| Variant | Voordeel | Nadeel |
| --- | --- | --- |
| A. Native hergebruik (partner.vies_valid + _check_vies_iap aanroepen) | Nul extra infrastructuur; zelfde gedragslijn als de rest van Odoo | _check_vies_iap is een interne methode (upgrade-risico beperkt maar aanwezig); geen consultatienummer; antwoord kan pending zijn |
| B. Directe EU VIES-call (SOAP/REST op ec.europa.eu) vanuit onze module | Consultatienummer als formeel bewijs mogelijk wanneer de eigen btw-identiteit wordt meegegeven; volledige controle over request/response | Eigen integratie-onderhoud; beschikbaarheidsschommelingen van VIES zelf; rate limits |
| C. Manuele upload van bewijs (screenshot/PDF van VIES-site) | Altijd mogelijk; juridisch vertrouwd | Manueel werk; precies wat we willen automatiseren |
| D. Hybride (aanbevolen) | Native vlag voor continue bewaking; directe EU-call bij action_run_check() voor bewijs + consultatienummer; manuele upload als fallback (source = manual_upload) | Twee integratiepaden onderhouden |

[REC] Variant D. De exacte huidige EU-API (SOAP checkVatApprox versus REST) en het consultatienummer-veld: Niet geverifieerd; vereist technische validatie in Phase 0. Juridische bewijswaarde van elk bewijstype: [LEGAL].

# 13. Document generation met QWeb reports

## 13.1 Mechaniek (bevestigd uit code)

- ir.actions.report met report_type='qweb-pdf'; het veld attachment (Python-expressie, bv. 'Entry_%s.pdf' % (object.name.replace('/','_'))) slaat de PDF als ir.attachment op het record op; attachment_use=True herlaadt bestaande bijlagen in plaats van te hergenereren (base/models/ir_actions_report.py regel 188-190, 260, 826-840). [CODE]

- Versionering na correctie: wij zetten attachment_use=False en implementeren action_generate_pdf() die (1) de vorige PDF-bijlage hernoemt naar ..._v{n}_superseded.pdf, (2) een nieuwe genereert, (3) in de chatter logt wie/wanneer/waarom. Zo blijft elke versie bewaard. [REC]

- Layout-overerving: rapporten erven web.external_layout; bedrijfslogo/voettekst via de standaard document layout; multi-company werkt out of the box omdat het record company_id draagt.

- Toegangsrechten: ir.actions.report respecteert modelrechten; generatieknoppen daarnaast beperkt tot de Reviewer/Manager-groepen (hoofdstuk 15); binding_model_id bewust leeg zodat het rapport niet in het generieke afdrukmenu opduikt, generatie loopt altijd via de knop met validatiechecks. [REC]

## 13.2 De vijf rapporten

| Report XML | Template | Datamodel | Kernsecties | Triggerknop / vereisten vóór generatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| report/vat_warehouse_entry_document_report.xml | report_entry_document | vat.warehouse.entry.document | Kop (licentie, global number, locatie, owner), partijen, referenties (factuur/796.6/transfer/file number), goederentabel (omschrijving, GN-code, gewicht, waarde, oorsprong), totalen, audit-blok (gegenereerd door/op, documentversie) | "Generate Entry PDF"; state = validated; required velden aanwezig |
| report/vat_warehouse_exit_document_report.xml (bevat ook Uitslagdocument-variant; het Inslagdocument zit analoog in het entry-report-bestand als tweede template) | report_exit_document, report_uitslag_document | vat.warehouse.exit.document | Zelfde opbouw + bestemming, exit_reason, verwijzing Entry Document, VIES-status | "Generate Exit PDF"; state = validated; vereiste checks groen |
| report/vat_warehouse_vies_check_report.xml | report_vies_check | vat.warehouse.vies.check | Btw-nummer, partner, tijdstip, resultaat, consultatienummer (indien beschikbaar), ruwe respons-samenvatting, uitvoerder | Automatisch bij action_run_check() met status ≠ error |
| report/vat_warehouse_destination_document_report.xml | report_destination_document | vat.warehouse.destination.document | Afzender/afnemer, goederen, periode, bevestigingstekst aankomst, handtekeningblok | "Generate"; gekoppeld Exit validated; [LEGAL] verplichte vermeldingen bevestigen |
| report/vat_warehouse_vat_note_report.xml | report_vat_note | vat.warehouse.vat.note | Referenties, bedragen, btw-behandeling, toelichting | "Generate"; [LEGAL] inhoud bevestigen |

Bestandsnaamconventie via de print_report_name-expressie: "%s_%s" % (object._name_short(), object.name); alle PDF's krijgen ook een documents-tag "Generated" in de bridge-module.

## 13.3 Voorbeeld report action

<record id="action_report_entry_document" model="ir.actions.report">

<field name="name">Entry Document VAT-Warehouse</field>

<field name="model">vat.warehouse.entry.document</field>

<field name="report_type">qweb-pdf</field>

<field name="report_name">vat_warehouse_document_automation.report_entry_document</field>

<field name="print_report_name">'Entry_Document_%s' % (object.name.replace('/', '_'))</field>

<field name="attachment">'Entry_Document_%s.pdf' % (object.name.replace('/', '_'))</field>

<field name="attachment_use" eval="False"/>

</record>

# 14. User experience design

## 14.1 Menustructuur

VAT Warehouse (hoofdmenu, eigen app-icoon)

├── Inbox

│   ├── Te classificeren        (extracties state needs_classification)

│   ├── Te reviewen             (state to_review / needs_mapping)

│   └── Upload documenten       (wizard / act_url naar Documents-folder)

├── Inslag

│   ├── Entry Documents         (list/form/kanban)

│   └── Inslagdocumenten (PDF-archief filter)

├── Uitslag

│   ├── Exit Documents

│   ├── VIES Checks

│   ├── Bestemmingsdocumenten

│   └── BTW Nota's

├── Rapportering

│   └── Dashboard (Phase 5; graph/pivot op documenten per status/klant/maand)

└── Configuratie (alleen Manager/Admin)

├── Document Types

├── Mapping Templates

├── VAT Warehouse Licenses

└── Instellingen (drempels, e-mailaliassen, engine-keuze)

## 14.2 Views per model

- List views: statusbadges (decoration-warning bij to_review, decoration-danger bij error), kolommen owner, type, datum, bedrag, confidence-minimum; multi-select met server action "Send batch for extraction" (patroon action_send_batch_for_digitization).

- Form views: statusbar met knoppen per state; warning-banner bovenaan (zoals de OCR-banners op facturen: een <div class="alert alert-warning"> gestuurd door warning_message); PDF-preview naast het formulier dankzij mail.thread.main.attachment; smart buttons: origineel document, extracties (met versieteller), gegenereerde PDF's, VIES-checks, gekoppelde Entry/Exit, factuur, picking.

- Kanban: kolommen per state voor de Inbox (operationeel bord "wat wacht op wie").

- Review-form extractie: twee kolommen: links preview, rechts extractielijnen gegroepeerd header/lijnen, met confidence-badge, bron-icoon en inline-editering van corrected_value; knop "Save as mapping template".

- Zoekfilters: status, documenttype, owner/klant, leverancier, datumbereik, btw-nummer, file number, commodity code, "met warnings", "VIES vereist maar ontbreekt", "mijn te reviewen documenten".

- Activities: reviewtaken als mail.activity (eigen activity types: "Classify document", "Review extraction", "Approve exit package") zodat het standaard activity-systeem (filters, chatter, systray) het werkvoorraadbeheer draagt.

## 14.3 Gebruikersflow (happy path, inslag)

Upload (1 klik) → systeem classificeert en extraheert (achtergrond, busnotificatie klaar) → gebruiker opent "Te reviewen", ziet preview + velden, corrigeert 2 velden, klikt Validate → Entry Document aangemaakt, knop Generate PDF → klaar; alles in de chatter.

# 15. Security and roles

## 15.1 Groepen (security/vat_warehouse_security.xml)

| Groep (XML id) | Naam | Omvat |
| --- | --- | --- |
| group_vat_warehouse_user | VAT Warehouse / User | Uploaden, classificeren, extracties reviewen en corrigeren, concepten aanmaken |
| group_vat_warehouse_reviewer | VAT Warehouse / Reviewer | + valideren van documenten, VIES-checks uitvoeren, PDF's genereren, exit-pakketten goedkeuren |
| group_vat_warehouse_manager | VAT Warehouse / Manager | + mapping templates beheren, document types en licenties beheren, records annuleren/heropenen |
| group_vat_warehouse_admin | VAT Warehouse / Administrator | + instellingen, engines, drempels, e-mailaliassen; impliceert Manager |
| group_vat_warehouse_auditor | VAT Warehouse / Auditor (read-only) | Alles lezen, niets schrijven; voor interne audit |

Hiërarchie via implied_ids (Reviewer implies User, enz.). Verwijderrechten: uitsluitend Manager, en dan nog alleen records in draft/cancelled (ondersteund door een ondelete-check in Python; gegenereerde/gevalideerde documenten worden geannuleerd, nooit verwijderd: audit-eis).

## 15.2 ir.model.access.csv (kern, samengevat)

id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink

access_entry_user,entry.user,model_vat_warehouse_entry_document,group_vat_warehouse_user,1,1,1,0

access_entry_reviewer,entry.reviewer,model_vat_warehouse_entry_document,group_vat_warehouse_reviewer,1,1,1,0

access_entry_manager,entry.manager,model_vat_warehouse_entry_document,group_vat_warehouse_manager,1,1,1,1

access_entry_auditor,entry.auditor,model_vat_warehouse_entry_document,group_vat_warehouse_auditor,1,0,0,0

access_mapping_user,mapping.user,model_vat_warehouse_ocr_mapping,group_vat_warehouse_user,1,0,0,0

access_mapping_manager,mapping.manager,model_vat_warehouse_ocr_mapping,group_vat_warehouse_manager,1,1,1,1

access_doctype_user,doctype.user,model_vat_warehouse_document_type,group_vat_warehouse_user,1,0,0,0

access_doctype_admin,doctype.admin,model_vat_warehouse_document_type,group_vat_warehouse_admin,1,1,1,1

...idem voor exit, line, extraction, extraction.line, vies.check, destination, vat.note, license, batch

Veldniveau: statusovergangen niet via rechtstreekse write op state maar via knop-methodes met check_access + groepscheck; kritieke velden (raw_result, raw_value) readonly in de UI en alleen door het systeem geschreven.

## 15.3 Record rules

- Multi-company: ['|', ('company_id', '=', False), ('company_id', 'in', company_ids)] op alle hoofdmodellen (standaardpatroon).

- Optioneel (te bevestigen): owner-gebaseerde afscherming per klantteam: rule op owner_partner_id in team-partners; alleen activeren als het Deloitte-team met gescheiden klantportefeuilles werkt. [ASSUMPTIE]

## 15.4 Audit-eisen

- tracking=True op alle beslissingsvelden (state, bedragen, partners, btw-nummers, licentie).

- OCR-schrijfacties met OdooBot-auteur (10.1 punt 14); menselijke correcties per veld gelogd op extraction.line (corrected_by/corrected_date).

- Gegenereerde PDF's onveranderlijk: nieuwe versie in plaats van overschrijven (13.1).

- Auditor-rol read-only; chatter export mogelijk via standaard Odoo.

# 16. Automation and exception handling

## 16.1 Automatiseringen en waar de logica leeft

| Automatisering | Mechanisme | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Classificatie bij upload | Python in create/upload-wizard + optioneel base.automation on_create | Kernlogica altijd in Python-methodes; automation rules alleen als dunne trigger, zodat gedrag testbaar blijft [REC] |
| OCR-job starten | Postcommit-hook (patroon _send_batch_for_digitization) | Voorkomt kostenverlies bij rollback |
| Status-polling / hangende extracties | ir.cron (15 min) + webhook-controller indien engine async | Patroon crons.xml account_invoice_extract |
| OCR retry | Knop action_retry (User) + automatische retry 1x bij error_no_connection | Max-retry in systeemparameter |
| Low-confidence warning | Compute warning_message + activity bij validatiepoging | Drempel per mapping.field (warning_threshold) |
| Missing field warning | required-vlaggen op document type / mapping.field; blocking bij validate | UserError met veldenlijst |
| Unknown layout warning | Extraction state needs_mapping + activity "Mapping review" | 10.1 stap 7 |
| Invalid VAT warning | stdnum-formaatcheck (hergebruik base_vat-logica) bij write/validate | Blocking bij ic_supply-pad [LEGAL] |
| VIES unavailable warning | vies.check status error/pending + cron-hercheck + banner op Exit | Exit kan niet naar generated zonder geldige check als vies_required |
| Mismatch factuur vs. invoer/transferdocument | Compute die referenties en totalen kruist; warning-banner | Phase 4 |
| Missing commodity code / license / global number / bronkoppeling | Validate-checks (blocking of warning per configuratie) | Document type-config |
| Regeneratie na correctie | action_generate_pdf versieert; correctie op gevalideerd document vereist Manager en zet state terug naar to_review | 13.1 |
| Monitoring/cleanup | Dagelijkse cron: extracties > X dagen in pending, licenties die vervallen binnen 60 dagen, VIES pending > 7 dagen | Mailt Manager |

## 16.2 Plaats van logica (samenvatting)

- Python-methodes: alle businesslogica, statusovergangen, engine-dispatch, beslisregels (data-gedreven geparametriseerd).

- Server actions / automated actions: alleen triggers en glue (bv. voorstel Exit bij geposte factuur); geen businesslogica in gecodeerde server actions die buiten versiebeheer leven.

- Buttons: elke overgang expliciet; geen impliciete writes op state.

- Constraints (models.Constraint / @api.constrains): harde invarianten (XOR entry/exit op line, licentie-company-match, unieke document type code).

- Onchange/compute: afgeleide velden, warnings, vies_required-logica.

- Crons: polling, hercheck, monitoring, batchverwerking (patroon _cron_ai_sort met _commit_progress voor batches). [CODE-patroon]

# 17. Architecture options comparison

## 17.1 De vier opties

Optie A: Odoo-native OCR reuse. Custom modellen + QWeb; extractie zo veel mogelijk via de bestaande IAP invoice OCR (documenten naar het invoice-endpoint sturen, mappen vanaf de generieke words/full-text-laag).

Optie B: Custom module met Odoo-style UX, aparte OCR-service. Odoo = workflow, validatie, opslag, rapporten, audit; alle extractie buiten native OCR (corporate extraction tooling of eigen OCR-laag).

Optie C: Hybride enterprise-architectuur. Native componenten waar ze passen (invoice OCR voor facturen, base_vat/VIES, documents, QWeb, mail); custom module voor het VAT-warehouseproces; externe/AI-extractie alleen waar native niet kan; menselijke validatie + mapping memory.

Optie D: Demo-first architectuur. Custom modellen en schermen; gemockte of semi-echte extractie; echte documentgeneratie en validatieflow; expliciet pad naar C.

## 17.2 Vergelijkingstabel

| Criterium | A (native reuse) | B (aparte OCR) | C (hybride) | D (demo-first) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haalbaarheid | Beperkt: featureset past niet op douanevelden | Hoog | Hoog | Zeer hoog |
| Technische complexiteit | Middel (veel post-processing op fout schema) | Hoog (eigen extractie-infra) | Middel-hoog | Laag |
| Odoo.sh-compatibiliteit | Ja | Ja, mits externe service bereikbaar (uitgaand HTTPS kan) | Ja | Ja |
| Lokale Enterprise-compatibiliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Odoo Online-compatibiliteit | Nee (geen custom modules op Online; buiten scope, ter volledigheid) | Nee | Nee | Nee |
| Onderhoudbaarheid | Laag: hack op gesloten schema | Middel | Goed (duidelijke lagen) | Goed (klein) |
| Upgrade-risico | Hoog (afhankelijk van interne servicerespons) | Laag-middel | Middel (AI-framework nieuw in 19) | Laag |
| Juridische/audit-geschiktheid | Middel | Goed | Goed (alles in Odoo gelogd) | Demo-niveau |
| OCR-accuraatheid op doeldocumenten | Onbekend/waarschijnlijk zwak (verkeerd documentmodel) | Potentieel hoogst (gespecialiseerde tooling) | Hoog mits goede engine + mens-in-de-lus | n.v.t. (mock) |
| Mapping-flexibiliteit | Laag | Hoog | Hoog (template-model) | Hoog (zelfde model) |
| Dataprivacy | Data naar Odoo IAP | Data naar gekozen corporate service (beheersbaar) | Beheersbaar per engine; governancekeuze expliciet | Geen externe data |
| Demo-haalbaarheid | Middel | Laag op korte termijn | Middel | Zeer hoog |
| Productierijpheid | Laag | Hoog | Hoog | Nee (opstap) |
| Ontwikkelinspanning tot productie | Middel maar met doodlopend risico | Hoog | Middel-hoog | Laag (fase 1) |
| Grootste risico | Vast schema breekt de case; PoC kan dit definitief falsifiëren | Kosten/tijd; dubbele stack | Afhankelijkheid nieuw AI-framework; governance | Verwachtingsmanagement ("demo ≠ product") |

# 18. Recommended architecture

Aanbeveling: Optie C als doelarchitectuur, gestart via Optie D als eerste oplevering (Phase 1), met de pluggable engine-interface als scharnier tussen beide. [REC]

Motivering:

- C maximaliseert verdedigbaar hergebruik: het factuurkanaal draait op volwassen native OCR; VIES, Documents, QWeb, chatter en activities zijn bewezen bouwstenen; alleen de werkelijk ontbrekende capability (veldextractie uit douane/warehouse-documenten) wordt zelf ingevuld.

- De engine-abstractie ontkoppelt de grootste onzekerheid. Of de extractie uiteindelijk via het native AI-framework, corporate tooling of regex-templates loopt, verandert niets aan modellen, views, rapporten of security. Phase 0 beslist op feiten (PoC-metingen), niet op aannames.

- D is geen wegwerpwerk: de demo gebruikt exact dezelfde modellen en schermen; alleen de mock-engine wordt later vervangen.

- A wordt bewust niet gekozen voor niet-factuurdocumenten: het vaste veldenschema is een structurele mismatch, en het layout-leereffect is niet overdraagbaar. A blijft wel het antwoord voor de leveranciers- en verkoopfacturen binnen de flow.

- B blijft de terugvaloptie indien Phase 0 uitwijst dat noch het AI-framework noch regex-templates de vereiste kwaliteit halen; de module-architectuur hoeft daarvoor niet om.

Beslispunten die open blijven tot Phase 0: engine-kwaliteit op echte documenten; EU VIES-API-variant; wel/geen Documents-app als primair uploadkanaal (licentie-impact: Documents is een aparte Enterprise-app; [ASSUMPTIE] dat de licentie die dekt).

# 19. Custom module blueprint

## 19.1 Modulenaam en opdeling

- Kernmodule: vat_warehouse_document_automation (dependencies: base, mail, account, base_vat, iap; bewust géén harde dependency op documents, stock of de ai-familie).

- Bridge-modules (optioneel installeerbaar): vat_warehouse_documents (Documents-app-integratie, autosort), vat_warehouse_stock (picking-links), vat_warehouse_ai (engine-implementatie op het native AI-framework; houdt de OEEL/nieuw-framework-afhankelijkheid geïsoleerd). [REC]

## 19.2 Mappenstructuur

vat_warehouse_document_automation/

├── __init__.py

├── __manifest__.py

├── models/

│   ├── __init__.py

│   ├── vat_warehouse_document_type.py

│   ├── vat_warehouse_entry_document.py

│   ├── vat_warehouse_exit_document.py

│   ├── vat_warehouse_document_line.py

│   ├── vat_warehouse_ocr_extraction.py

│   ├── vat_warehouse_ocr_extraction_line.py

│   ├── vat_warehouse_ocr_mapping.py          # + mapping.field in zelfde bestand

│   ├── vat_warehouse_vies_check.py

│   ├── vat_warehouse_destination_document.py

│   ├── vat_warehouse_vat_note.py

│   ├── vat_warehouse_license.py

│   ├── res_partner.py                        # license_ids, smart buttons

│   ├── account_move.py                       # inverse links + smart button + exit-voorstel-hook

│   └── res_config_settings.py                # drempels, aliassen, engine-defaults

├── views/

│   ├── vat_warehouse_menus.xml

│   ├── vat_warehouse_entry_document_views.xml

│   ├── vat_warehouse_exit_document_views.xml

│   ├── vat_warehouse_ocr_extraction_views.xml

│   ├── vat_warehouse_ocr_mapping_views.xml

│   ├── vat_warehouse_vies_check_views.xml

│   ├── vat_warehouse_destination_vat_note_views.xml

│   ├── vat_warehouse_license_views.xml

│   ├── vat_warehouse_document_type_views.xml

│   └── res_config_settings_views.xml

├── security/

│   ├── vat_warehouse_security.xml            # groepen + record rules

│   └── ir.model.access.csv

├── data/

│   ├── vat_warehouse_document_type_data.xml  # 13 documenttypes (noupdate=1)

│   ├── ir_sequence_data.xml

│   ├── mail_activity_type_data.xml

│   └── ir_cron_data.xml                      # polling, monitoring, vies-recheck

├── report/

│   ├── vat_warehouse_report_actions.xml

│   ├── vat_warehouse_entry_document_report.xml

│   ├── vat_warehouse_exit_document_report.xml

│   ├── vat_warehouse_vies_check_report.xml

│   ├── vat_warehouse_destination_document_report.xml

│   └── vat_warehouse_vat_note_report.xml

├── wizard/

│   ├── __init__.py

│   ├── vat_warehouse_upload_wizard.py        # multi-file upload + kick-off pipeline

│   ├── vat_warehouse_upload_wizard_views.xml

│   ├── vat_warehouse_save_mapping_wizard.py  # correcties -> template

│   └── vat_warehouse_save_mapping_wizard_views.xml

├── controllers/

│   ├── __init__.py

│   └── main.py                               # webhook /vat_warehouse/extraction_done/<token> (alleen bij async engine)

├── static/description/icon.png

└── tests/

├── __init__.py

├── common.py                             # fixtures: doctypes, mapping, mock-engine

├── test_classification.py

├── test_extraction_pipeline.py

├── test_mapping_memory.py

├── test_entry_flow.py

├── test_exit_flow_and_decisions.py

├── test_vies_check.py

└── test_reports_and_security.py

## 19.3 __manifest__.py (skeleton)

{

"name": "VAT Warehouse Document Automation",

"version": "19.0.1.0.0",

"category": "Accounting/Localizations",

"summary": "OCR-driven VAT warehouse entry/exit documentation with audit trail",

"author": "Deloitte",

"license": "OPL-1",

"depends": ["mail", "account", "base_vat", "iap"],

"data": [

"security/vat_warehouse_security.xml",

"security/ir.model.access.csv",

"data/ir_sequence_data.xml",

"data/vat_warehouse_document_type_data.xml",

"data/mail_activity_type_data.xml",

"data/ir_cron_data.xml",

"report/vat_warehouse_report_actions.xml",

"report/vat_warehouse_entry_document_report.xml",

"report/vat_warehouse_exit_document_report.xml",

"report/vat_warehouse_vies_check_report.xml",

"report/vat_warehouse_destination_document_report.xml",

"report/vat_warehouse_vat_note_report.xml",

"views/....xml",

"wizard/....xml",

],

"application": True,

"installable": True,

}

## 19.4 Model-skeleton (entry document, kern)

from odoo import _, api, fields, models

from odoo.exceptions import UserError

class VatWarehouseEntryDocument(models.Model):

_name = "vat.warehouse.entry.document"

_description = "VAT Warehouse Entry Document"

_inherit = ["mail.thread.main.attachment", "mail.activity.mixin"]

_order = "entry_date desc, id desc"

name = fields.Char(default=lambda self: _("New"), readonly=True, copy=False)

state = fields.Selection([

("draft", "Draft"), ("extracting", "Extracting"),

("to_review", "To Review"), ("validated", "Validated"),

("generated", "Generated"), ("cancelled", "Cancelled")],

default="draft", tracking=True, copy=False)

# ... velden uit hoofdstuk 9.3 ...

@api.model_create_multi

def create(self, vals_list):

for vals in vals_list:

if vals.get("name", _("New")) == _("New"):

vals["name"] = self.env["ir.sequence"].next_by_code(

"vat.warehouse.entry.document") or _("New")

return super().create(vals_list)

def action_validate(self):

self._check_required_fields()          # blocking checks (16.1)

self.state = "validated"

def action_generate_pdf(self):

self.ensure_one()

if self.state != "validated":

raise UserError(_("Validate the document before generating the PDF."))

self._supersede_previous_pdf()

report = self.env.ref(

"vat_warehouse_document_automation.action_report_entry_document")

return report.report_action(self)

## 19.5 Engine-dispatch (extraction, kern)

class VatWarehouseOcrExtraction(models.Model):

_name = "vat.warehouse.ocr.extraction"

_inherit = ["mail.thread"]

def action_run_extraction(self):

for extraction in self:

extraction.state = "running"

# postcommit-patroon: pas versturen na succesvolle commit (cfr. iap_extract)

ids = self.ids

@self.env.cr.postcommit.add

def _run():

with self.env.registry.cursor() as cr:

for rec in self.env(cr=cr)["vat.warehouse.ocr.extraction"].browse(ids):

rec._run_extraction_safe()

cr.commit()

def _run_extraction_safe(self):

try:

handler = getattr(self, f"_extract_with_{self.engine}")

result = handler()                 # genormaliseerd dict (7.3)

self._store_result(result)         # raw_result + extraction.lines

self.state = "done"

except Exception as exc:

self.state = "error"

self.error_message = str(exc)

def _extract_with_mock(self):

return self.env["vat.warehouse.demo.data"]._result_for(self.attachment_id)

def _extract_with_regex_template(self):

text = self.attachment_id.index_content or self._pdf_to_text()

return self.mapping_id._apply_regex_rules(text)

# _extract_with_ai_framework leeft in bridge-module vat_warehouse_ai

# _extract_with_native_invoice_ocr leest de account.move-resultaatvelden

## 19.6 Views, security, data: reeds gespecificeerd

Menu's en views: hoofdstuk 14; groepen, CSV en record rules: hoofdstuk 15; documenttype-data, sequences, activity types en crons: hoofdstukken 9.2, 16. De webhook-controller volgt het request_done-patroon van account_invoice_extract (publieke route, alleen token-lookup, geen payloadvertrouwen). Exception handling: alle engine-calls in try/except met state error + activity, nooit een stille fout.

# 20. Implementation roadmap

| Fase | Doel | Deliverables | Odoo-componenten | Complexiteit | Risico's | Demobaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: Technical feasibility (1 tot 2 weken) | De drie onzekerheden meten | (1) PoC custom model dat extract.mixin erft en het invoice-endpoint aanroept op een echt 796.6-document: kwaliteit van words/full-text beoordelen; (2) PoC AI-framework: ai_server_actions/prompt met 796.6-bijlage, JSON-output op 10+ echte documenten scoren; (3) PoC VIES: native call + directe EU-call, consultatienummer verifiëren; (4) beslismemo engine-keuze | iap_extract, ai-familie, base_vat, testdb | Laag-middel | Toegang tot representatieve documenten; IAP-credits; provider-goedkeuring | Intern technisch |
| Phase 1: Demo module foundation (2 tot 3 weken) | Werkende app met mock-extractie | Kernmodule: alle modellen, menu's, views, upload-wizard, statusflow, chatter, mock-engine, 2 QWeb-rapporten (Entry + Exit), demodataset | Kernmodule | Middel | Scope-discipline | Ja: stakeholderdemo (hoofdstuk 21) |
| Phase 2: Real OCR prototype (3 tot 4 weken) | Echte extractie + mapping memory | Gekozen engine geïmplementeerd (bridge-module), classificatie, mapping-templates + save-from-correction, reprocessing met versies, confidence-drempels, review-UX afgewerkt | + bridge vat_warehouse_ai of corporate connector | Middel-hoog | Extractiekwaliteit; promptstabiliteit | Ja: live extractie op echt document |
| Phase 3: Entry flow production (2 tot 3 weken) | Inslagflow end-to-end | Volledige veldenset, partner/product/licentie-matching, factuurlink (native OCR-kanaal), Inslagdocument + Entry PDF definitief, blocking/warning-regels, e-mailalias | + account-koppeling | Middel | Masterdata-kwaliteit | Ja |
| Phase 4: Exit flow (3 tot 4 weken) | Uitslagflow + fiscale outputs | Triggerdetectie (factuur/796.6/transfer), entry-koppeling, beslislogica (data-gedreven regels), VIES-checkmodel + bewijs-PDF, Bestemmingsdocument, BTW Nota, mismatch-warnings | + base_vat-integratie | Hoog | [LEGAL]-validatie is blocking voor automatisering; VIES-API-keuze | Ja: volledige keten |
| Phase 5: Enterprise hardening (2 tot 3 weken) | Productieklaar | Rollen/record rules definitief, multi-company-tests, auditor-rol, logging/monitoring-crons, performantie (batch, indexen op file_number/vat_number), volledige testsuite, upgrade-nota's, gebruikers- en beheerdersdocumentatie | Volledig | Middel | Testdekking vs. deadline | Productie-acceptatie |

Totale indicatie: 13 tot 19 weken doorlooptijd met 1 tot 2 ontwikkelaars plus een btw-expert op afroep. [ASSUMPTIE]: schattingen zonder omgevingsvertragingen (toegang, credentials, documentlevering).

# 21. Demo roadmap / demo strategy

## 21.1 Doel en verhaal

Doelgroep: interne Deloitte-stakeholders. Verhaal in drie aktes: (1) het manuele proces vandaag kost tijd en is foutgevoelig; (2) hetzelfde proces in Odoo: upload → automatische lezing → één menselijke check → alle documenten met één klik; (3) hoe we dit betrouwbaar en auditeerbaar naar productie brengen (roadmap + open beslispunten).

## 21.2 Demoscript (15 stappen, mapping naar de eis)

- Open het VAT Warehouse-menu: dashboardachtig startscherm met Inbox-tellers.

- Upload een 796.6-document via de upload-wizard (echt voorbeelddocument, geanonimiseerd).

- Automatische classificatie verschijnt (type + confidence-badge).

- OCR-extractieresultaat: reviewscherm met PDF-preview links, velden rechts.

- Menselijke validatie: corrigeer live 1 veld (bv. gewicht), toon dat raw value bewaard blijft.

- Mapping opslaan: "Save as mapping template"; upload direct een tweede, gelijkaardig document en toon dat het nu vlekkeloos gemapt wordt ("éénmalig per klant", live bewezen).

- Generate Entry Document VAT-Warehouse: PDF opent; toon licentie/global number/goederentabel.

- Output-trigger: open een geposte verkoopfactuur, knop "Create Exit Document"; koppeling aan het Entry Document wordt voorgesteld.

- Generate Exit Document VAT-Warehouse na validatie.

- Run VIES check: resultaat + tijdstempel; toon het bewijs-PDF.

- Genereer Bestemmingsdocument (vereist-vlag stond automatisch aan wegens ic_supply).

- Genereer BTW Nota.

- Toon alle PDF's via de smart button "Generated documents" en het originele brondocument ernaast.

- Chatter/audit trail: scroll door de volledige geschiedenis (systeem vs. mens zichtbaar).

- Exception handling: upload een bewust slecht scan-document: classificatie faalt netjes, activity "Review" verschijnt, warning-banner toont wat ontbreekt.

## 21.3 Echt versus gemockt in de Phase 1-demo

| Onderdeel | Echt | Gemockt |
| --- | --- | --- |
| Modellen, views, statusflow, chatter, activities | ✔ |  |
| PDF-generatie (alle 5 rapporten) | ✔ |  |
| Classificatie + extractie |  | ✔ mock-engine met realistische waarden per voorbeelddocument (na Phase 2: echt) |
| VIES-call |  | ✔ vooraf opgeslagen respons (na Phase 4: echt) |
| Mapping-memory-moment (stap 6) | ✔ mechanisme echt | waarden uit mock |
| Demodata |  | Fictieve klant ("NV Voorbeeld"), 2 leveranciers, 6 documenten (2x 796.6 in, factuur, transfer, factuur uit, 796.6 uit) |

Voorbereiding: gescripte klikvolgorde, tweede browser-tab met vooraf geladen records als vangnet, en een appendix-slide met de Phase 0-metingen. Presentatie-toon: geen AI-buzzwords; de kernboodschap is procesbetrouwbaarheid en audit trail, niet de technologie.

# 22. Fiscale en juridische validatiepunten

Algemene duiding (géén juridisch advies; alle punten vereisen bevestiging door btw/douane-experts):

- Btw-entrepot (VAT warehouse): regime waarbij goederen onder schorsing van btw worden opgeslagen; inslag en uitslag moeten documenteel aantoonbaar zijn, vandaar Entry/Exit-documenten met verwijzing naar de vergunning en de onderliggende transactiedocumenten. [LEGAL]

- VIES-validatie: sinds de EU quick fixes (2020) is een geldig btw-identificatienummer van de afnemer, samen met correcte rapportering in de opgave intracommunautaire handelingen, een materiële voorwaarde voor de vrijstelling van intracommunautaire leveringen; een gedocumenteerde, tijdgebonden VIES-check ondersteunt het bewijsdossier. [LEGAL]

- Bewijs vrijgestelde intracommunautaire levering: vervoer naar een andere lidstaat moet aangetoond worden; Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 bevat bewijsvermoedens; de Belgische praktijk kent het bestemmingsdocument als alternatief bewijsmiddel dat door de afnemer bevestigd wordt. [LEGAL]

- BTW Nota: interne/fiscale nota over de btw-behandeling bij uitslag; exacte vorm, verplichte vermeldingen en typologie te bepalen met het btw-team. [LEGAL]

| # | Regel / vereiste | Waarom belangrijk | Systeemimplicatie | Odoo veld/model-impact | Juridische validatie nodig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aard en verplichte inhoud van document "796.6" (invoer en uitvoer) | Bepaalt de te extraheren velden en required-vlaggen | Documenttype-config + mapping-templates | vat.warehouse.document.type, mapping.field | Ja |
| 2 | Verplichte vermeldingen op Entry/Exit Document (vergunning, global number, goederen, waarden) | Documenten moeten bij controle standhouden | Blocking validate-checks; rapportlayout | entry/exit-document + QWeb-templates | Ja |
| 3 | Wanneer is een VIES-check vereist en hoe recent moet hij zijn | Voorwaarde vrijstelling IC-levering | vies_required-compute; blokkering generatie | exit.document.vies_required, vies.check | Ja |
| 4 | Bewijswaarde VIES-vormen (consultatienummer vs. eigen snapshot vs. manueel bewijs) | Kwaliteit van het bewijsdossier | Keuze variant D-componenten (12.3) | vies.check.source, consultation_number | Ja |
| 5 | Voorwaarden en verplichte inhoud bestemmingsdocument, incl. bevestigingsmodaliteit en timing | Alternatief vervoersbewijs | destination_doc_required-regels; handtekeningflow | destination.document | Ja |
| 6 | Wanneer BTW Nota vereist + inhoud | Correcte btw-behandeling uitslag | vat_note_required-regels | vat.note | Ja |
| 7 | Bewaartermijnen en onveranderlijkheid van gegenereerde documenten | Audit/retentie | Versionering PDF's; verwijderverbod; archivering | ir.attachment-beleid, record rules | Ja |
| 8 | Saldo-/voorraadbewaking per entrepotvergunning (moet uitslag ≤ inslag bewaakt worden?) | Mogelijke vergunningsvoorwaarde | Eventuele kwantiteitsbewaking per lijn | document.line-saldi (Phase 4+) | Ja |
| 9 | Meertaligheid en taal van de documenten | Formele geldigheid | translate-vlaggen, rapporttaal per partner | QWeb lang-parameter | Ja |
| 10 | Dataprivacy/beroepsgeheim bij externe verwerking (IAP OCR, LLM-provider) | Klantdata verlaat de omgeving | Engine-keuze per documenttype; DPA's | config: engine per document type | Ja (governance) |

# 23. Risks, limitations, and open questions

## 23.1 Technische risico's

| Risico | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- |
| Extractiekwaliteit op scans (796.6, transfer) onvoldoende | Kern van de businesscase | Phase 0-meting; mens-in-de-lus; regex/zone-templates voor stabiele layouts; scan-kwaliteitsrichtlijnen |
| AI-framework nieuw in 19.0; interne API's (ai_fields.tools, LLMApiService) kunnen wijzigen | Upgrade-kost | Isolatie in bridge-module; contracttests; alternatief pad B beschikbaar |
| extract.mixin-hergebruik is OEEL en informeel | Upgrade-kost | Patroonkopie i.p.v. harde overerving in de kern (18); alleen PoC gebruikt letterlijke overerving |
| 5-paginalimiet _ai_read bij lange documenten | Onvolledige extractie | Documentsplitsing per pagina-relevantie; eigen bijlage-aanlevering per zone; meten in Phase 0 |
| IAP/VIES/providerbeschikbaarheid | Procesvertraging | Pending-states, retries, crons, warning-banners; nooit stille blokkering |
| Odoo.sh-beperkingen (geen system packages, uitgaande calls wel toegestaan) | Deploy-keuze | Kernmodule pure Python + requests; geen exotische dependencies |

## 23.2 Functionele/organisatorische risico's

- Masterdata-discipline (partners, licenties, producten) bepaalt de matchingkwaliteit; eigenaarschap beleggen.

- "Demo ≠ product"-verwachtingsmanagement bij stakeholders (mock-engine expliciet benoemen).

- Beslisregels (11.2) mogen pas automatisch handelen na formele [LEGAL]-validatie; tot dan reviewer-verplicht.

- Licentiescope: Enterprise vereist voor iap_extract/ai/documents; Documents-app en IAP-credits budgetteren. [ASSUMPTIE] dat de bestaande Deloitte Odoo-licenties dit dekken.

## 23.3 Open vragen

- Zijn er voorbeelddocumenten (geanonimiseerd) van alle 6 inputtypes beschikbaar voor Phase 0?

- Welke corporate extraction/AI-tooling is goedgekeurd, en mag documentinhoud naar de native AI-providerconfiguratie?

- Is de Documents-app gewenst als uploadportaal of volstaat het eigen menu?

- Moet voorraadsaldo per entry bewaakt worden (deeluitslagen), en is stock-integratie gewenst?

- Wie valideert de beslisregels van hoofdstuk 11.2, en in welke vorm (beslistabel per land/reden)?

- Multi-company: hoeveel entiteiten en moet configuratie gedeeld worden?

- Volumes per maand (bepaalt batch/performantie-eisen en IAP/LLM-kosten)?

- Bestaat er een verplicht sjabloon voor Entry/Exit/bestemmingsdocument bij de vergunning? [LEGAL]

# 24. PowerPoint deck outline met speaker notes

Stijl: Deloitte-consulting; rustig, feitelijk, executive-first; techniek pas vanaf slide 7. 16 slides + 3 appendix-suggesties.

Slide 1: Titel. "VAT Warehouse documentautomatisering in Odoo: van manueel dossierwerk naar gecontroleerde automatisering". Layout: titel + subtitel + datum/team. Speaker notes (1 min): context van het interne team, doel van de sessie: inzicht in haalbaarheid, architectuurkeuze en beslisvraag op het einde. Benadruk: dit is onderzoek gebaseerd op broncode-inspectie, geen leverancierspresentatie.

Slide 2: Het manuele proces vandaag. Hoofdboodschap: elk dossier vraagt handmatig overtypen uit 796.6's, facturen en transferdocumenten, met risico op fouten en zonder centrale audit trail. Layout: links processchema "vandaag", rechts 3 pijnpunten met iconen. Bullets: handmatige data-entry per document; layoutverschillen per klant; verspreide bewijsstukken (VIES, bestemming). Notes (1,5 min): kwantificeer waar mogelijk (tijd per dossier); vermijd schuldvraag, focus op structureel karakter. Benadruk: pijn zit in herhaling en controleerbaarheid.

Slide 3: De documentstroom van het btw-entrepot. Hoofdboodschap: één proces, twee richtingen, dertien documenttypes. Layout: het input/output-schema uit hoofdstuk 2.2 als visuele flow. Bullets: 3 inputtypes → Inslagdocument + Entry Document; 3 triggers → Uitslagdocument, Exit Document, VIES, Bestemmingsdocument, BTW Nota. Notes: loop de flow één keer rustig door; dit schema keert terug in de demo. Benadruk: de output-zijde bevat de fiscaal gevoelige stukken.

Slide 4: Automatisering van input naar Entry Document. Hoofdboodschap: upload, automatische lezing, één menselijke check, gegenereerd document. Layout: 4-stappen pijl (upload → lezen → valideren → genereren) met screenshotplaceholder van het reviewscherm. Bullets: automatische classificatie; veldextractie met confidence; correctiescherm; PDF met audit-blok. Notes: benadruk mens-in-de-lus als ontwerpkeuze, niet als beperking; originele documenten blijven altijd bewaard.

Slide 5: Automatisering van de output-zijde. Hoofdboodschap: de uitslag-kant bundelt automatisch het volledige bewijsdossier. Layout: trigger links (factuur/796.6/transfer), rechts het gegenereerde pakket (4 documenten + VIES). Bullets: koppeling aan het Entry Document; beslislogica bepaalt vereiste stukken; VIES-check met tijdstempel en bewijs. Notes: hier zit de compliance-waarde; beslisregels worden pas automatisch na validatie door het btw-team (bruggetje naar slide 12).

Slide 6: Waarom Odoo als system of record. Hoofdboodschap: het team werkt al in Odoo; chatter, activities, rechten en rapportage leveren gratis de enterprise-basis. Layout: 2x3 grid met bouwstenen (audit trail, rollen, PDF-engine, documentenbeheer, automatisering, multi-company). Notes: positioneer Odoo niet als OCR-tool maar als proces- en bewijssysteem; de OCR-vraag komt nu.

Slide 7: De kernvraag: kunnen we de Odoo factuur-OCR hergebruiken? Hoofdboodschap: dat hebben we niet aangenomen maar onderzocht, in de broncode. Layout: de vraag groot in het midden, daaronder de onderzoeksbronnen (Enterprise source, Community source, officiële docs). Bullets: 4 bestaande OCR-consumers geïnspecteerd; IAP-service-endpoints geanalyseerd; publieke Extract API-documentatie. Notes: leg in één zin uit wat IAP is (Odoo's betaalde clouddiensten); kondig aan dat het antwoord genuanceerd is.

Slide 8: Wat de code-inspectie leert. Hoofdboodschap: het framework is herbruikbaar, de OCR-service zelf niet voor onze documenten. Layout: tweekolom "herbruikbaar / niet herbruikbaar". Bullets links: generiek extractieframework (statusmachine, upload, webhook); native factuur-OCR voor de facturen in de flow; VIES-validatie; AI-documentclassificatie. Bullets rechts: vast veldenschema (4 documenttypes, geen douanevelden); layout-learning gesloten en factuurspecifiek. Notes (2 min): dit is de kernslide; gebruik het voorbeeld "commodity code staat niet in het factuurschema en kan er niet aan toegevoegd worden"; vermeld dat Odoo 19 wél een nieuw generiek AI-framework bevat dat we gecontroleerd kunnen inzetten. Benadruk: conclusie "gedeeltelijk herbruikbaar" is gebaseerd op code, met bestandsreferenties in het rapport.

Slide 9: Aanbevolen architectuur. Hoofdboodschap: hybride: Odoo als proces- en bewijssysteem, extractie via een verwisselbare engine. Layout: lagenarchitectuur (UI/proces, custom module, engine-interface, engines). Bullets: custom module als system of record; native OCR voor facturen; AI/corporate tooling voor douanedocumenten; regex-templates voor stabiele layouts; mens-in-de-lus. Notes: benadruk de engine-abstractie als risicobeheersing: engine-keuze kan wijzigen zonder herbouw.

Slide 10: Datamodel en workflow. Hoofdboodschap: elk document, elke extractie en elke correctie is een record met geschiedenis. Layout: vereenvoudigd ERD (document types, extracties, entry/exit, checks). Bullets: Entry/Exit-documenten met lijnen; extractieresultaten met raw/corrected per veld; licenties als masterdata; alles met chatter. Notes: houd het licht; verwijs naar het rapport voor de veldtabellen; benadruk herafspeelbaarheid (reprocessing met versies).

Slide 11: Mapping en OCR-correctie: "éénmalig per klant". Hoofdboodschap: de mappingeis uit het proces wordt een expliciete, herbruikbare template in plaats van een black box. Layout: 3-stappen verhaal: eerste document begeleid → correcties worden template → volgende documenten automatisch. Bullets: templates per documenttype/partij/layout; correcties voeden de template; reprocessing bij wijziging. Notes: dit beantwoordt letterlijk de slide-quote uit het huidige proces; benadruk auditeerbaarheid tegenover server-side leren.

Slide 12: VIES, fiscale validatie en audit trail. Hoofdboodschap: elke uitslag krijgt een bewijsdossier; fiscale regels blijven onder controle van het btw-team. Layout: links VIES-checkkaart (tijdstip, resultaat, bewijs-PDF), rechts beslistabel-fragment. Bullets: native VIES-vlag + eigen bewijsrecord; beslisregels data-gedreven en pas automatisch na expertvalidatie; versiebeheer van PDF's. Notes: expliciet zeggen dat het rapport alle fiscale aannames als te-valideren markeert; dit is een feature, geen zwakte.

Slide 13: Demoscenario. Hoofdboodschap: dit tonen we live. Layout: genummerde 15-stappenstrip (compact) of 5 hoogtepunten met schermafbeeldingen. Bullets: upload 796.6 → review → mapping opslaan → Entry PDF → exit-pakket incl. VIES. Notes: vertel wat echt is en wat gemockt in de eerste demo (transparantie versterkt geloofwaardigheid); nodig uit voor de live sessie.

Slide 14: Implementatieroadmap. Hoofdboodschap: zes fasen, eerste demo na enkele weken, productie na validatiefasen. Layout: horizontale tijdlijn Phase 0 tot 5 met mijlpalen. Bullets: Phase 0 feasibility-metingen; Phase 1 demo; Phase 2 echte OCR; Phase 3/4 in- en uitslag; Phase 5 hardening. Notes: noem de indicatieve totaal-doorlooptijd (13 tot 19 weken) en de aannames; Phase 0 is beslissend en goedkoop.

Slide 15: Risico's en open vragen. Hoofdboodschap: de risico's zijn benoemd en elk heeft een mitigatie of een beslispunt. Layout: tweekolom risico/mitigatie (top 5) + blok open vragen. Bullets: extractiekwaliteit (PoC), nieuw AI-framework (isolatie), fiscale validatie (expert-gate), privacy/governance (engine-keuze), masterdata. Notes: wees hier het eerlijkst van de hele deck; stakeholdervertrouwen komt van benoemde risico's.

Slide 16: Beslisvraag en volgende stappen. Hoofdboodschap: akkoord gevraagd op drie punten. Layout: 3 beslisblokken + tijdlijn eerste 4 weken. Bullets: (1) go voor Phase 0 + documentlevering; (2) aanduiding btw-validator voor de beslisregels; (3) governance-akkoord engine/tooling. Notes: sluit af met de eerstvolgende concrete datum (Phase 0-rapport); herhaal in één zin de kernconclusie: gedeeltelijk hergebruik, volledig controleerbaar.

Appendix-suggesties. A1: classificatiematrix uit hoofdstuk 3.2; A2: geïnspecteerde code-tabel (selectie); A3: kostenmodel IAP-credits/LLM-calls per documentvolume (in te vullen na Phase 0).

# 25. Appendix: geïnspecteerde bestanden, bronnen, aannames en open punten

## 25.1 Geïnspecteerde bestanden (aangeleverde source trees)

Enterprise (enterprise-19.0):

- iap_extract/models/extract_mixin.py; iap_extract/models/extract_mixin_with_words.py; iap_extract/data/config_parameter_endpoint.xml; iap_extract/static/src/components/manual_correction/box.xml; status_header/status.xml

- account_invoice_extract/models/account_invoice.py; controllers/main.py; data/crons.xml; models/res_partner.py; views/account_move_views.xml (structuur)

- hr_expense_extract/models/hr_expense.py; account_bank_statement_extract/models/account_bank_statement.py; hr_recruitment_extract/models/hr_applicant.py; account_extract/__manifest__.py

- ai/models/ir_attachment.py; ai/models/ai_agent.py; ai/utils/llm_api_service.py; llm_providers.py (structuur); ai_fields/models/models.py; ai_fields/__manifest__.py; ai_server_actions/__manifest__.py + models/ir_actions_server.py (structuur); ai_documents/models/documents_document.py

- documents/models/documents_mixin.py; documents/models (structuuroverzicht); documents_account/models/documents_document.py

Community (odoo-19.0):

- addons/base_vat/models/res_partner.py; odoo/addons/base/models/ir_actions_report.py; addons/iap/tools/iap_tools.py (rol bevestigd via imports in de consumers)

## 25.2 Publieke bronnen

- Odoo 19 developer reference "Extract API": https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/extract_api.html

- Odoo 19 "Invoice digitization": https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/finance/accounting/vendor_bills/invoice_digitization.html

- Odoo 19 "VAT verification (VIES)": https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/finance/accounting/taxes/vat_verification.html

- EU VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

- EU-regelgeving quick fixes: Richtlijn (EU) 2018/1910; Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 (te valideren met btw-team voor actuele toepassing)

## 25.3 Kernaannames (samengevat)

- "Klant" in de mappingeis = owner of goods; meerdere layouts per klant mogelijk.

- Inslagdocument en Entry Document delen dezelfde gegevensset (twee rapporten, één model).

- Documentstromen zijn leidend; voorraadbewaking is optioneel/faseerbaar.

- Enterprise-licentie dekt iap_extract/ai/documents; IAP-credits en providerkosten worden apart gebudgetteerd.

- Self-reported AI-confidence is indicatief; drempels worden empirisch gekalibreerd.

- Het team aanvaardt reviewer-verplichte flow tot de fiscale regels gevalideerd zijn.

## 25.4 Onopgeloste vragen

Zie hoofdstuk 23.3 (8 vragen) en de [LEGAL]-tabel in hoofdstuk 22 (10 validatiepunten). De twee beslissendste onzekerheden: extractiekwaliteit op echte 796.6-scans (Phase 0, meting) en de fiscale beslisregels voor de output-zijde (expertworkshop).

## 25.5 Expliciete niet-verificaties

- Enterprise OCR-server-internals (leeralgoritmes, layout-clustering): niet inspecteerbaar; server-side.

- Gedrag van het invoice-endpoint op niet-factuurdocumenten: Niet geverifieerd; vereist technische validatie.

- Actuele EU VIES API-varianten en consultatienummer-mechanisme: Niet geverifieerd; vereist technische validatie.

- Aard/structuur van document 796.6: Niet geverifieerd; vereist voorbeelddocumenten en douane-expertise.

Einde document.