VAT Warehouse Document Automation: Developer Implementation Guide

Build-specificatie voor de custom module `vat_warehouse_document_automation` op Odoo 19.0 Enterprise

| Datum | 8 juli 2026 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Doelgroep | Odoo developer / technical consultant |
| Module | vat_warehouse_document_automation |
| Target | Odoo 19.0 Enterprise (Odoo.sh of private hosting) |
| Gebaseerd op | Document_3 (onderzoeksrapport); dit document vervangt het rapport voor buildwerk |
| Status | Klaar voor start Phase 0 |

Hoe dit document te gebruiken. Dit is een build-specificatie, geen onderzoeksrapport. Lees hoofdstuk 1 tot 4 één keer voor context en beslissingen. Werk daarna rechtstreeks uit hoofdstuk 5 tot 15 (structuur, modellen, methods, backlog). Hoofdstuk 15 bestaat ook als los bestand Developer_Backlog_Phase_0.md in checklistvorm.

Kernconclusie uit het onderzoek, hier als bouwbeslissing. De native Odoo 19 invoice OCR is gedeeltelijk herbruikbaar. De IAP extract-service kent exact vier documenttypes (invoice, expense, bank statement, applicant) met een vast veldenschema. Douanevelden zoals commodity code, gewicht, oorsprong of entrepotnummer kunnen er niet aan toegevoegd worden. Daarom: stuur nooit een 796.6 als nepfactuur door de invoice OCR. Bouw een eigen module als system of record met een verwisselbare extraction engine; gebruik de native invoice OCR alleen voor echte facturen op account.move.

Inhoudsopgave

# 1. Implementation objective

Wat we bouwen: één custom Odoo-module, vat_warehouse_document_automation, die het VAT-warehousedocumentproces van het team draagt.

De module moet:

- brondocumenten uploaden (796.6, facturen, transferdocumenten)

- het originele brondocument onveranderd bewaren als attachment

- het documenttype classificeren (Phase 0: gemockt, daarna echt)

- relevante velden extraheren via een verwisselbare extraction engine

- menselijke review en correctie van velden toelaten, met bewaring van ruwe en gecorrigeerde waarde

- herbruikbare mapping templates opslaan per documenttype, partij en layout

- Entry/Inslag-documenten aanmaken en als QWeb PDF genereren

- Exit/Uitslag-documenten aanmaken met het bijhorende bewijsdossier

- VIES-checks uitvoeren en als bewijsrecord met PDF opslaan

- ondersteunende documenten (Bestemmingsdocument, BTW Nota) als PDF genereren

- origineel, extracties, correcties, gegenereerde PDF's en audit trail samenhouden op één record in Odoo

Drie principes sturen elke implementatiekeuze:

- Odoo is het system of record. Alle records, statussen, bijlagen en de volledige geschiedenis leven in de module. Geen data die alleen in een externe tool bestaat.

- De extraction engine is vervangbaar. Alle extractielogica zit achter één service-interface. Phase 0 draait op een mock; latere fases pluggen echte engines in zonder dat modellen, views of rapporten wijzigen.

- De eerste versie bewijst het proces, niet de fiscaliteit. Fiscale en juridische beslislogica blijft configureerbaar en reviewer-gated tot het btw-team ze gevalideerd heeft. Phase 0 automatiseert de documentstroom, niet de fiscale beslissing.

# 2. Functional process primer: documenten en wanneer ze nodig zijn

Dit hoofdstuk geeft de minimale functionele context; maximum twee pagina's, daarna alleen nog implementatie.

## 2.1 Het VAT-warehouseproces in het kort

De module automatiseert de in- en uitgaande documentstromen van een btw-entrepot. Inkomende documenten leiden tot een Entry/Inslag-document. Uitgaande triggers leiden tot een Exit/Uitslag-document plus bewijsstukken. Het systeem houdt origineel, geëxtraheerde velden, gegenereerde PDF's en audit trail samen in Odoo. Het systeem stelt voor welke outputdocumenten nodig zijn; de fiscale beslissing blijft bij de reviewer tot de regels gevalideerd zijn.

## 2.2 Inputdocumenten

A. Douane Invoerdocument 796.6. Douane/import-brondocument voor inkomende goederen. Bevat de gestructureerde douane- en goedereninformatie voor de inslag. Te extraheren: document date, reference number, file number, supplier/owner/customer, VAT number, commodity code, goods description, weight, volume, country of origin, country of destination, VAT warehouse/global number indien aanwezig. Native invoice OCR: niet direct herbruikbaar; custom extraction bridge of corporate-approved extraction tooling nodig.

B. Supplier invoice / aankoopfactuur. Commercieel document van de leverancier. Bevat partner-, factuur-, btw-, bedrag- en goederenreferenties. Te extraheren: supplier, invoice number, invoice date, VAT number, amount, tax details, line descriptions, product references. Native invoice OCR: ja; laat facturen via account.move en de native invoice OCR lopen.

C. Transferdocumenten. Beschrijven een goederenbeweging die niet volledig door factuur of douanedocument gedekt wordt; kunnen in- of uitslag triggeren of ondersteunen. Te extraheren: reference, date, sender/receiver, goods description, quantities, weight/volume, origin/destination, gerelateerde factuur- of douanereferentie. Native invoice OCR: niet direct herbruikbaar; custom extraction bridge of mapping/regex engine.

## 2.3 Entry/Inslag-output

Het Inslagdocument / Entry Document VAT-Warehouse wordt gegenereerd nadat de inkomende documentdata geëxtraheerd en gevalideerd is. Het linkt terug naar de brondocumenten, bevat goederen-, partner-, entrepot-, referentie-, commodity- en hoeveelheids/gewicht/volume-informatie, wordt als QWeb PDF gegenereerd en als attachment opgeslagen, en krijgt een nieuwe versie bij hergeneratie.

## 2.4 Output-triggerdocumenten

A. Sales invoice / verkoopfactuur. Commerciële trigger voor de uitgaande stroom; linkt aan account.move. Als het document als factuur binnenkomt, is native invoice OCR herbruikbaar; als de factuur al in Odoo bestaat, lees de velden rechtstreeks van account.move.

B. Douane Uitvoerdocument 796.6. Douane/export-brondocument; custom extraction, geen invoice OCR. Triggert of ondersteunt de Exit-generatie.

C. Transferdocumenten. Alternatieve trigger voor uitgaande beweging; custom extraction of manuele/mapping-gebaseerde invoer.

## 2.5 Exit/Uitslag-outputpakket

A. Uitslagdocument / Exit Document VAT-Warehouse. Hoofddocument van de uitslag; gegenereerd na validatie van de trigger; linkt waar mogelijk aan het Entry Document.

B. VIES Check. Bewijs dat het EU-btw-nummer van de klant gecontroleerd is wanneer relevant. Hergebruik de base Odoo VAT/VIES-functionaliteit als basissignaal, maar maak altijd een vat.warehouse.vies.check record voor auditbewijs, tijdstempel en PDF.

C. Bestemmingsdocument. Ondersteunend bestemmings/bewijsdocument wanneer geconfigureerde regels dat vereisen; QWeb PDF. Requires VAT/legal validation before automation.

D. BTW Nota. Btw-nota wanneer geconfigureerde regels dat vereisen; QWeb PDF. Requires VAT/legal validation before automation.

## 2.6 Praktische tabel: wanneer is welke output nodig

| Document | Created from | Needed when | Generated by | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry Document VAT-Warehouse | 796.6 invoer, aankoopfactuur, transferdocument | Elke inslag in het entrepot | action_generate_entry_document (QWeb PDF) | Altijd; kern van de inslagflow |
| Exit Document VAT-Warehouse | Verkoopfactuur, 796.6 uitvoer, transferdocument | Elke uitslag uit het entrepot | action_generate_exit_document (QWeb PDF) | Link naar Entry Document waar mogelijk |
| VIES Check | Partnergegevens van de uitgaande trigger | EU-klant met btw-nummer (intracommunautair scenario) | action_run_vies_check | Requires VAT/legal validation before automation |
| Bestemmingsdocument | Exit-dossier | Wanneer geconfigureerde regel bewijs van bestemming vereist | action_generate_destination_document | Requires VAT/legal validation before automation |
| BTW Nota | Exit-dossier | Wanneer geconfigureerde regel een btw-nota vereist | action_generate_vat_note | Requires VAT/legal validation before automation |

## 2.7 Belangrijke developer-interpretatie

- Hardcodeer geen fiscale of juridische regels in Python tijdens Phase 0.

- Implementeer configureerbare rule placeholders (data-gedreven, aanpasbaar zonder code).

- In vroege fases suggereert het systeem de vereiste documenten en valideert een reviewer.

- Pas na bevestiging door het btw-team worden regels blocking of automatisch.

- Focus eerst op de technische documentflow, audit trail, mapping en PDF-generatie.

# 3. Reuse decision matrix

Beslissingswaarden: Reuse directly, Inherit, Extend, Copy pattern, Use as reference only, Do not reuse directly, Avoid.

| Odoo module | Technical component | Reuse decision | Waarom | Hoe implementeren | Developer note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iap_extract | IAP-wiring, crons, bus-notificaties | Use as reference only | Endpoints zijn per documenttype vastgelegd op de Odoo-servers | Bestudeer models/extract_mixin.py voor het flow-patroon | Geen dependency nodig in Phase 0 |
| iap_extract | extract.mixin (AbstractModel) | Inherit of Copy pattern | Bruikbare statusmachine, upload/webhook/cron-patroon; maar IAP-account hangt vast aan invoice_ocr | Phase 0: eigen state-veld en eigen flow; Phase 2: heroverweeg inherit voor de echte engine | Vermijd afhankelijkheid van gesloten server-side OCR-endpoints voor custom docs |
| iap_extract | extract.mixin.with.words | Copy pattern (later) | Woordboxen met coördinaten en get_boxes(); alleen nuttig als de eigen engine boxes levert | Volg hetzelfde JSON-formaat in bounding_box_json op extraction fields | Niet nodig zolang de engine gemockt is |
| account_invoice_extract | Volledige invoice OCR flow op account.move | Reuse directly, alleen voor echte facturen | Vast invoice-veldenschema; kent geen commodity code, gewicht, oorsprong, entrepotvelden | Koppel vat.warehouse.document aan account.move en lees de velden na digitisatie | Stuur geen 796.6 als nepfactuur |
| account_invoice_extract | Partner-matching en _fill_document_with_results | Use as reference only | Factuurspecifieke logica, niet als code herbruikbaar | Kopieer het idee (VAT-match eerst, dan naam-match), niet de code | Layout-learning zit server-side en is gesloten |
| documents | documents.document, folders, tags | Extend (optioneel, Phase 1+) | Handig uploadportaal en archief | Folder als intake; server action maakt vat.warehouse.document van een document | Niet vereist voor Phase 0 |
| documents_account | Create-record-from-document patroon | Copy pattern | Toont hoe een document een record wordt met behoud van link (res_model/res_id) | Zelfde patroon in eigen server action | Alleen referentie, geen dependency |
| base | ir.attachment | Reuse directly | Standaard opslag voor origineel en PDF's | Origineel via chatter-attachment of eigen source_attachment_id; gegenereerde PDF's als losse attachments | Origineel nooit overschrijven of muteren |
| account | account.move | Extend | Bron en trigger voor factuurgedreven flows | Zie hoofdstuk 7: velden, smart button, create-action | Geen wijzigingen aan core factuurgedrag of OCR-gedrag |
| account | account.move.line | Reuse directly (read-only) | Bron voor goederenlijnen bij factuur-triggers | Map factuurlijnen naar vat.warehouse.document.line | Alleen lezen, nooit schrijven |
| stock | stock.picking | Extend (Phase 1+, optioneel) | Koppeling met fysieke goederenbeweging | Zie hoofdstuk 7; alleen als voorraadflow relevant is | Overslaan in Phase 0 |
| stock | stock.move | Use as reference only | Detailniveau pas relevant bij echte voorraadintegratie | Later via stock.picking | Geen directe koppeling nodig |
| product | product.product / product.template | Reuse directly | Masterdata voor goederenlijnen | Optionele product_id op documentlijn | Geen verplichte productmatch in Phase 0 |
| base | res.partner | Extend | Leverancier, klant, eigenaar van de goederen, VIES-status | Zie hoofdstuk 7 | vies_valid is een signaal, geen auditbewijs |
| base_vat | VAT-formaatcheck en VIES-validatie | Extend | Native validatie bestaat en werkt | Roep bestaande functionaliteit aan; sla resultaat op in vat.warehouse.vies.check | Boolean op partner volstaat niet als dossierbewijs |
| mail | mail.thread | Inherit | Chatter is de audit trail | _inherit op alle hoofdmodellen; message_post bij elke statuswissel | Nooit overslaan, ook niet op childmodellen met workflow |
| mail | mail.activity.mixin | Inherit | Reviewtaken als activities | activity_schedule bij needs_review | Eigen activity type in data/mail_activity_type_data.xml |
| base | ir.actions.report | Reuse directly | Standaard PDF-mechanisme | Eén report action per outputdocument | Gebruik de attachment-parameter niet; maak attachments zelf aan voor versionering (zie hoofdstuk 12) |
| web | QWeb templates | Reuse directly | Standaard templating | Eén template per rapport, web.external_layout als basis | Hou templates klein en data-arm |
| base_automation | base.automation | Reuse directly (spaarzaam) | Triggers bij upload of statuswissel | Phase 1; logica zelf in modelmethodes houden | Automation rules alleen als dunne triggers |
| base | ir.cron | Reuse directly | Batchverwerking en status-polling | Phase 1/2 voor echte engines | Cron roept modelmethode aan, geen logica in de cron zelf |
| ai / ai_fields / ai_documents | Generiek AI-framework (19.0 Enterprise) | Use as reference only; optionele bridge | Kan velden op elk model vullen vanuit attachments; provider wordt door de beheerder geconfigureerd | Isoleer elk gebruik in services/ai_extraction_bridge.py; noem het functioneel "configured Odoo AI/extraction bridge" | Nooit rechtstreeks op interne API's bouwen; governance-akkoord vereist voor gebruik |

# 4. Architecture decision

De beslissing: custom Odoo-module als system of record plus een pluggable extraction engine.

De module bezit alle data:

- document records (vat.warehouse.document) en document lines

- extraction records met veldniveau-detail

- mapping templates met versies

- Entry- en Exit-records

- VIES check records

- destination document en VAT note records

- gegenereerde PDF-attachments

- audit trail via chatter op elk hoofdmodel

De extraction engine heeft meerdere implementaties achter één interface (hoofdstuk 10):

| Engine | Gebruik |
| --- | --- |
| MockExtractionEngine | Phase 0, demo en tests |
| InvoiceOcrBridge | Echte facturen via account.move en native invoice OCR |
| AiExtractionBridge / CorporateExtractionBridge | 796.6 en transferdocumenten via corporate-approved extraction tooling of de geconfigureerde Odoo AI/extraction bridge |
| RegexTemplateEngine | Stabiele, tekstgebaseerde layouts |
| ManualFallbackEngine | Extraction mislukt of confidence te laag; velden leeg voor manuele invulling |

Waarom zo:

- Engine vervangbaar: de engine-keuze (corporate tooling, native OCR, regex) is een governance- en kwaliteitsbeslissing die later valt; het proces mag daar niet op wachten en mag er niet aan vastkleven.

- Geen dependency op invoice OCR-internals: de server-side endpoints en het layout-leren zijn gesloten en factuurspecifiek; wie erop bouwt voor custom documenten, bouwt op zand.

- Workflow Odoo-native: statussen, buttons, activities, chatter en rechten zijn standaard Odoo; dat maakt de module upgradebaar en het team hoeft geen nieuw systeem te leren.

- Output als QWeb PDF: standaard rapportmechanisme, versioneerbaar, auditeerbaar, geen externe PDF-dienst.

- Fiscale logica configureerbaar en reviewer-gated: de regels (wanneer VIES, bestemmingsdocument, nota) staan als data, suggereren in plaats van beslissen, en worden pas blocking na validatie door het btw-team.

# 5. Module folder structure

vat_warehouse_document_automation/

├── __manifest__.py

├── __init__.py

├── models/

│   ├── __init__.py

│   ├── vat_warehouse_document.py

│   ├── vat_warehouse_document_line.py

│   ├── vat_warehouse_ocr_extraction.py

│   ├── vat_warehouse_ocr_mapping.py

│   ├── vat_warehouse_vies_check.py

│   ├── vat_warehouse_entry_document.py

│   ├── vat_warehouse_exit_document.py

│   ├── vat_warehouse_destination_document.py

│   ├── vat_warehouse_vat_note.py

│   ├── vat_warehouse_license.py

│   ├── account_move.py

│   ├── res_partner.py

│   └── stock_picking.py

├── services/

│   ├── __init__.py

│   ├── extraction_engine.py

│   ├── mock_extraction_engine.py

│   ├── invoice_ocr_bridge.py

│   ├── ai_extraction_bridge.py

│   ├── mapping_engine.py

│   ├── vies_service.py

│   └── pdf_generation_service.py

├── views/

│   ├── vat_warehouse_document_views.xml

│   ├── vat_warehouse_entry_document_views.xml

│   ├── vat_warehouse_exit_document_views.xml

│   ├── vat_warehouse_ocr_mapping_views.xml

│   ├── vat_warehouse_vies_check_views.xml

│   ├── vat_warehouse_license_views.xml

│   ├── vat_warehouse_menus.xml

│   ├── account_move_views.xml

│   └── stock_picking_views.xml

├── report/

│   ├── vat_warehouse_entry_document_report.xml

│   ├── vat_warehouse_exit_document_report.xml

│   ├── vat_warehouse_destination_document_report.xml

│   ├── vat_warehouse_vat_note_report.xml

│   └── vat_warehouse_vies_check_report.xml

├── security/

│   ├── security.xml

│   └── ir.model.access.csv

├── data/

│   ├── vat_warehouse_document_type_data.xml

│   ├── ir_cron_data.xml

│   ├── mail_activity_type_data.xml

│   └── sequence_data.xml

├── wizard/

│   ├── __init__.py

│   ├── vat_warehouse_upload_wizard.py

│   └── vat_warehouse_mapping_review_wizard.py

└── tests/

├── test_vat_warehouse_document_flow.py

├── test_mapping_engine.py

└── test_pdf_generation.py

Wat elk bestand bevat en wanneer het gebouwd wordt:

| Bestand | Inhoud / wat de developer implementeert | Fase |
| --- | --- | --- |
| __manifest__.py | Naam, versie, depends: ['base', 'mail', 'account', 'base_vat'], data-files in juiste volgorde (security eerst, dan data, views, report) | Phase 0 |
| __init__.py (root en submappen) | Imports van models, services, wizard | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_document.py | Hoofdmodel, statusmachine, alle action-methods | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_document_line.py | Goederenlijnen | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_ocr_extraction.py | Extraction header + field records (beide klassen in dit bestand) | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_ocr_mapping.py | Mapping template + mapping field rules | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_entry_document.py | Entry record, versie, PDF-link, generate-logica | Phase 0 |
| models/vat_warehouse_exit_document.py | Exit record met links naar entry, VIES, bestemming, nota | Phase 1 |
| models/vat_warehouse_vies_check.py | VIES-bewijsrecord | Phase 1 |
| models/vat_warehouse_destination_document.py | Bestemmingsdocument-record | Phase 1 |
| models/vat_warehouse_vat_note.py | BTW Nota-record | Phase 1 |
| models/vat_warehouse_license.py | Entrepotvergunning / global number masterdata | Phase 1 |
| models/account_move.py | Extensie met links en smart button | Phase 1 |
| models/res_partner.py | Extensie met licenties en VIES-weergave | Phase 1 |
| models/stock_picking.py | Extensie met links en smart button | Later (optioneel) |
| services/extraction_engine.py | Abstracte engine-interface + engine-registry (selectie per documenttype) | Phase 0 |
| services/mock_extraction_engine.py | Vaste voorbeeldvelden per documenttype | Phase 0 |
| services/invoice_ocr_bridge.py | Leest gedigitaliseerde account.move-velden naar het document | Phase 1 |
| services/ai_extraction_bridge.py | Brug naar corporate-approved extraction tooling; strikt geïsoleerd | Phase 2 |
| services/mapping_engine.py | Layoutdetectie, mapping toepassen, correcties naar template | Phase 0 (basis), Phase 1 (volledig) |
| services/vies_service.py | VIES-aanroep + bewijsrecord aanmaken | Phase 1 |
| services/pdf_generation_service.py | Rapport renderen, attachment aanmaken, versienummer ophogen, chatter posten | Phase 0 |
| views/vat_warehouse_document_views.xml | Form (statusbar, buttons, tabs), list, search | Phase 0 |
| views/vat_warehouse_menus.xml | Hoofdmenu "VAT Warehouse" + submenu's + actions | Phase 0 |
| views/vat_warehouse_ocr_mapping_views.xml | Mapping form/list | Phase 0 (basis) |
| views/vat_warehouse_entry_document_views.xml | Entry form/list | Phase 0 |
| Overige views | Exit, VIES, license, account_move, stock_picking | Phase 1+ |
| report/vat_warehouse_entry_document_report.xml | QWeb template + report action Entry Document | Phase 0 |
| Overige reports | Exit, destination, VAT note, VIES evidence | Phase 1 |
| security/security.xml | Module category + vijf groepen + record rules | Phase 0 (groepen), Phase 1 (verfijning) |
| security/ir.model.access.csv | ACL per model per groep | Phase 0 |
| data/vat_warehouse_document_type_data.xml | Documenttypes als data | Phase 1 (Phase 0 gebruikt een selection-veld) |
| data/sequence_data.xml | ir.sequence voor document- en entry-nummers | Phase 0 |
| data/mail_activity_type_data.xml | Activity type "VAT Warehouse Review" | Phase 0 |
| data/ir_cron_data.xml | Batch/polling crons | Phase 2 |
| wizard/vat_warehouse_upload_wizard.py | Multi-upload wizard (optioneel; upload kan ook direct op het form) | Phase 1 |
| wizard/vat_warehouse_mapping_review_wizard.py | "Save mapping" review-dialoog | Phase 1 (Phase 0: simpele button) |
| tests/ | Flow-, mapping- en PDF-tests | Phase 0 (minimaal 1 flow-test), Phase 1 (uitbreiden) |

Niet overcompliceren: Phase 0 heeft alleen de bestanden nodig die de module installeerbaar en demobaar maken (zie hoofdstuk 15 en de handoff in hoofdstuk 20).

# 6. Models to create

Conventies voor alle eigen modellen: _description altijd invullen; hoofdmodellen _inherit = ['mail.thread', 'mail.activity.mixin']; company_id met default self.env.company; namen via ir.sequence. Veldtabellen tonen de buildbare essentie, geen theoretische data dictionary.

## 6.1 vat.warehouse.document (Phase 0)

Doel: het centrale bron- en verwerkingsrecord; één record per geüpload brondocument.

| Veld | Type | Relatie / opties | Verplicht | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | Char | sequence vat.warehouse.document | ja | readonly, default "New" |
| document_type | Selection | import_796, supplier_invoice, transfer_in, sales_invoice, export_796, transfer_out | ja | Phase 1: vervangen door m2o naar vat.warehouse.document.type |
| direction | Selection | incoming, outgoing | ja | computed from document_type, store=True |
| state | Selection | zie hoofdstuk 8 | ja | tracking=True |
| source_attachment_id | Many2one | ir.attachment | ja vanaf state uploaded | het onveranderlijke origineel |
| generated_attachment_ids | One2many/Many2many | ir.attachment | nee | alle gegenereerde PDF's |
| partner_id | Many2one | res.partner | nee | hoofdpartij (afhankelijk van richting) |
| supplier_id | Many2one | res.partner | nee |  |
| customer_id | Many2one | res.partner | nee |  |
| owner_of_goods_id | Many2one | res.partner | nee | eigenaar van de goederen |
| account_move_id | Many2one | account.move | nee | alleen bij factuurtypes |
| stock_picking_id | Many2one | stock.picking | nee | later, optioneel |
| document_date | Date |  | nee | uit extractie |
| reference_number | Char |  | nee | documentreferentie |
| file_number | Char |  | nee | dossiernummer |
| vat_number | Char |  | nee | zoals op het document |
| commodity_code | Char |  | nee | headerniveau; lijnen hebben eigen code |
| goods_description | Text |  | nee |  |
| weight | Float |  | nee | kg |
| volume | Float |  | nee | m3 |
| country_origin_id | Many2one | res.country | nee |  |
| country_destination_id | Many2one | res.country | nee |  |
| vat_warehouse_license_id | Many2one | vat.warehouse.license | nee | Phase 1 |
| confidence_score | Float | 0..100 | nee | van laatste extractie |
| needs_review | Boolean |  | nee | computed + store; zie 6.1-regels |
| extraction_id | Many2one | vat.warehouse.ocr.extraction | nee | laatste extractie |
| extraction_ids | One2many | extraction.document_id | nee | volledige historiek |
| mapping_id | Many2one | vat.warehouse.ocr.mapping | nee | toegepaste template |
| line_ids | One2many | vat.warehouse.document.line | nee |  |
| entry_document_id | Many2one | vat.warehouse.entry.document | nee | gezet na generatie |
| exit_document_id | Many2one | vat.warehouse.exit.document | nee | Phase 1 |
| notes | Text |  | nee |  |
| company_id | Many2one | res.company | ja | default current |
| user_id | Many2one | res.users | ja | behandelaar, default current |

- State-gedrag: zie hoofdstuk 8. Buttons: zie hoofdstuk 9.

- Computed: direction uit document_type; needs_review = confidence_score < mapping.confidence_threshold (default 85) of ontbrekend verplicht veld.

- Constraints: source_attachment_id verplicht vanaf uploaded; document_date niet in de toekomst (warning, geen block in Phase 0).

- Chatter: elke statuswissel en elke generatie post een message; tracking op state, document_type, partner_id.

## 6.2 vat.warehouse.document.line (Phase 0)

Doel: goederen/documentlijn onder het hoofddocument.

| Veld | Type | Relatie | Verplicht | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| document_id | Many2one | vat.warehouse.document, ondelete cascade | ja |  |
| product_id | Many2one | product.product | nee | optionele match |
| description | Char |  | ja |  |
| commodity_code | Char |  | nee |  |
| quantity | Float |  | nee |  |
| uom_id | Many2one | uom.uom | nee |  |
| weight | Float |  | nee |  |
| volume | Float |  | nee |  |
| amount | Monetary + currency_id |  | nee |  |
| country_origin_id | Many2one | res.country | nee |  |
| country_destination_id | Many2one | res.country | nee |  |

Geen eigen chatter; lijnen loggen via het hoofddocument.

## 6.3 vat.warehouse.ocr.extraction (Phase 0)

Doel: één extraction run (header). Elke run is een nieuw record; nooit overschrijven.

| Veld | Type | Relatie / opties | Verplicht | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| document_id | Many2one | vat.warehouse.document | ja |  |
| engine_type | Selection | mock, invoice_ocr, ai_bridge, regex, manual | ja |  |
| state | Selection | pending, running, done, failed | ja |  |
| raw_payload | Json |  | nee | onbewerkt engine-resultaat |
| normalized_payload | Json |  | nee | genormaliseerd naar veldnamen |
| confidence_score | Float |  | nee | gemiddelde over velden |
| error_message | Text |  | nee |  |
| started_at / finished_at | Datetime |  | nee |  |
| user_id | Many2one | res.users | ja | wie de run startte |
| field_ids | One2many | vat.warehouse.ocr.extraction.field | nee |  |
| version | Integer |  | ja | oplopend per document |

## 6.4 vat.warehouse.ocr.extraction.field (Phase 0)

Doel: resultaat per veld; dit record draagt de correctie-audit.

| Veld | Type | Nota |
| --- | --- | --- |
| extraction_id | Many2one, cascade |  |
| field_name | Char | technische naam op het document, bv. reference_number |
| raw_value | Char | zoals de engine het las; nooit wijzigen |
| normalized_value | Char | na normalisatie (datum, decimalen) |
| corrected_value | Char | door de reviewer ingevuld |
| final_value | Char (computed, store) | corrected_value of anders normalized_value |
| confidence | Float | per veld |
| source | Selection: engine, mapping, manual, master_data |  |
| page_number | Integer |  |
| bounding_box_json | Json | zelfde vorm als extract.mixin.with.words boxes; leeg bij mock |
| corrected_by | Many2one res.users | gezet bij correctie |
| corrected_at | Datetime | gezet bij correctie |

## 6.5 vat.warehouse.ocr.mapping (Phase 0 basis, Phase 1 volledig)

Doel: herbruikbare layout-mapping ("éénmalig per klant").

| Veld | Type | Nota |
| --- | --- | --- |
| name | Char | verplicht |
| document_type | Selection (zelfde als document) | verplicht |
| partner_id / supplier_id / customer_id | Many2one res.partner | minstens één aanbevolen |
| layout_fingerprint | Char | hash van layoutkenmerken; Phase 0 gemockt |
| version | Integer | +1 bij elke wijziging |
| active | Boolean | default True |
| confidence_threshold | Float | default 85 |
| last_used_at | Datetime | gezet bij toepassing |
| field_mapping_ids | One2many vat.warehouse.ocr.mapping.field |  |

Chatter: aan (mail.thread); templatewijzigingen zijn auditwaardig.

## 6.6 vat.warehouse.ocr.mapping.field (Phase 0 basis)

| Veld | Type | Nota |
| --- | --- | --- |
| mapping_id | Many2one, cascade |  |
| target_field | Selection/Char | veldnaam op vat.warehouse.document |
| extraction_rule_type | Selection: label, regex, coordinate, fixed |  |
| source_label | Char | labeltekst op het document |
| regex_pattern | Char | bij rule type regex |
| coordinate_json | Json | bij rule type coordinate |
| default_value | Char | bij rule type fixed of fallback |
| required | Boolean | ontbreken zet needs_review |
| confidence_threshold | Float | veld-specifieke drempel, optioneel |

## 6.7 vat.warehouse.entry.document (Phase 0)

Doel: gegenereerd en gevalideerd Entry Document.

Essentie: name (sequence vat.warehouse.entry), document_id (m2o naar bron, verplicht), state (draft, generated, validated), entry_date, partner_id, vat_warehouse_license_id, line_ids (kopie of related van documentlijnen), pdf_attachment_id (laatste versie), pdf_version (Integer), company_id. Chatter aan. Button action_print_entry_document (hergenereert met versie +1).

## 6.8 vat.warehouse.exit.document (Phase 1)

Doel: gegenereerd Exit Document met het bewijsdossier eraan.

Essentie: name (sequence), document_id (uitgaande trigger), entry_document_id (m2o; verplicht vóór validatie tenzij no_entry_reason ingevuld), account_move_id, vies_check_id (m2o vat.warehouse.vies.check), destination_document_id, vat_note_id, required_outputs (Json of computed booleans: vies_required, destination_required, vat_note_required; in vroege fases suggestie, reviewer beslist), state, pdf_attachment_id, pdf_version, company_id. Chatter aan.

## 6.9 vat.warehouse.vies.check (Phase 1)

Doel: VIES-bewijsrecord per controle.

Essentie: partner_id, vat_number (zoals gecontroleerd), country_code, checked_at (Datetime, verplicht), result (Selection: valid, invalid, unavailable, error), source (Selection: odoo_native, manual_evidence), raw_response (Json/Text), error_message, exit_document_id, account_move_id, pdf_attachment_id, user_id, company_id. Chatter aan. Records zijn append-only: geen write op resultaatvelden na aanmaak (constraint).

## 6.10 vat.warehouse.destination.document (Phase 1)

Essentie: name (sequence), exit_document_id, state (draft, generated, received_back), expected_return_date, pdf_attachment_id, pdf_version, company_id. De status received_back dekt het terugontvangen ondertekende exemplaar; het ingescande retourdocument komt als attachment op het record.

## 6.11 vat.warehouse.vat.note (Phase 1)

Essentie: name (sequence), exit_document_id, amount, currency_id, note_text, pdf_attachment_id, pdf_version, state (draft, generated), company_id.

## 6.12 vat.warehouse.license (Phase 1)

Doel: masterdata voor entrepotvergunning / global number.

Essentie: name, license_number (verplicht, unique per company), global_number, partner_id (houder), warehouse_location (Char of m2o stock.location later), valid_from, valid_until, active, company_id. Warning (geen block) wanneer een document een vervallen licentie gebruikt.

# 7. Extensions of existing Odoo models

Alle extensies zijn _inherit-uitbreidingen in eigen bestanden; nooit core-bestanden aanpassen.

## 7.1 account.move (models/account_move.py, Phase 1)

Toevoegen:

- vat_warehouse_document_ids: One2many naar vat.warehouse.document (account_move_id)

- vat_warehouse_document_count: Integer, computed

- Smart button op de factuurform (alleen zichtbaar als count > 0 of voor VAT Warehouse-gebruikers)

- action_create_vat_warehouse_document(): maakt een vat.warehouse.document met document_type afgeleid van move_type (in_invoice wordt supplier_invoice, out_invoice wordt sales_invoice), kopieert partner, datum, referentie en factuurlijnen naar documentlijnen, en linkt de factuur-attachment als bron

Gebruik: voor aankoop- en verkoopfacturen. Native invoice OCR alleen op echte facturen laten werken; het core OCR-gedrag niet wijzigen en geen 796.6 als account.move aanmaken.

## 7.2 stock.picking (models/stock_picking.py, later, optioneel)

Toevoegen: vat_warehouse_document_ids, vat_warehouse_document_count, smart button, optioneel action_create_vat_warehouse_document(). Gebruik alleen wanneer de fysieke goederenbeweging relevant wordt; niet nodig voor Phase 0 en Phase 1.

## 7.3 res.partner (models/res_partner.py, Phase 1)

Toevoegen:

- vat_warehouse_license_ids: One2many naar vat.warehouse.license

- vat_warehouse_document_ids + count + smart button (optioneel)

- last_vies_check_id: Many2one naar vat.warehouse.vies.check, computed (meest recente check)

Gebruik base_vat waar mogelijk (formaatvalidatie, vies_valid als signaal); het eigen bewijsrecord blijft de auditbron.

## 7.4 ir.attachment / documents.document

- ir.attachment niet wijzigen. Attachments linken aan vat.warehouse.document via source_attachment_id en generated_attachment_ids.

- Origineel is onveranderlijk: nooit datas van het bronattachment overschrijven; hergeneratie maakt altijd een nieuw attachment.

- documents.document alleen gebruiken als het team de Documents-app als uploadportaal wil (Phase 1+): folder "VAT Warehouse Intake" plus server action die een vat.warehouse.document aanmaakt en res_model/res_id zet, naar het patroon van documents_account.

- Traceerbaarheid: vanaf het document moeten origineel en alle gegenereerde PDF's altijd in één klik zichtbaar zijn (tab "Documents" op de form).

# 8. State machine

Statussen op vat.warehouse.document:

| State | Betekenis | Toegestane buttons | Volgende states | Blocking validaties | Chatter message |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| draft | Record aangemaakt, nog geen bron | action_upload_document | uploaded | geen | "Document created." |
| uploaded | Bronattachment aanwezig | action_classify_document, action_reset_to_draft | classified, error | attachment moet bestaan | "Source document uploaded." |
| classified | Documenttype bepaald | action_run_extraction, action_reset_to_draft | extracted, error | document_type gezet | "Document classified as {type}." |
| extracted | Extractie gedraaid, velden gevuld | action_apply_mapping, action_mark_needs_review, action_validate_document | needs_review, validated, error | extraction record bestaat | "Extraction completed (confidence {x}%)." |
| needs_review | Confidence te laag of verplicht veld leeg | action_validate_document, action_run_extraction (opnieuw), action_reprocess_with_mapping | validated, extracted, error | activity aangemaakt voor reviewer | "Document flagged for review: {reason}." |
| validated | Reviewer heeft velden bevestigd | action_generate_entry_document (incoming), action_generate_exit_document (outgoing), action_reset_to_draft | entry_generated, exit_generated | verplichte velden gevuld; richting bepaalt welke generatie kan | "Document validated by {user}." |
| entry_generated | Entry Document + PDF bestaan | action_print_entry_document (hergenereer), markeer completed | completed | entry record + PDF-attachment bestaan | "Entry Document generated: {filename}." |
| exit_generated | Exit Document + bewijsdossier bestaan | outputbuttons (VIES, bestemming, nota), markeer completed | completed | exit record + PDF bestaan | "Exit Document generated: {filename}." |
| completed | Dossier afgerond | geen (read-only behalve notes) | geen | geen | "Dossier completed." |
| error | Technische fout | action_reset_to_draft, action_run_extraction | draft, extracted | foutmelding aanwezig op record | "Error: {message}" |

Implementatie: één state-veld met tracking=True; overgangen alleen via de action-methods (geen rechtstreekse writes vanuit views); elke overgang via een centrale helper _set_state(new_state, message) die valideert en post.

# 9. Buttons and methods

Elke button op de form roept exact één method. Overzicht met implementatiedetail per method:

**action_upload_document**

- Doel: bronattachment registreren en naar uploaded gaan

- Input: attachment (via chatter-upload of binary veld op de form)

- Output: source_attachment_id gezet, state uploaded

- Side effects + chatter: "Source document uploaded."

- Errors: geen bestand geselecteerd

- Service: geen

- Fase: Phase 0

**action_classify_document**

- Doel: documenttype bepalen

- Input: source_attachment_id

- Output: document_type + direction gezet, state classified

- Side effects + chatter: "Document classified as {type}."

- Errors: geen attachment; onherkenbaar type (state blijft, gebruiker kiest handmatig)

- Service: extraction_engine.classify_document(attachment); Phase 0 mock kijkt naar bestandsnaam (bv. "796" in naam)

- Fase: Phase 0 (mock), Phase 2 (echt)

**action_run_extraction**

- Doel: geselecteerde extraction engine draaien voor het geüploade document

- Input: source_attachment_id, document_type, mapping_id indien beschikbaar

- Output: vat.warehouse.ocr.extraction + field records; documentvelden gevuld vanuit final_values

- Side effects: confidence_score en extraction_id bijgewerkt; state extracted; bij lage confidence automatisch door naar needs_review + activity

- Errors: geen attachment, unsupported document type, engine failure (state error, error_message gezet)

- Chatter: "Extraction completed (confidence {x}%)." of "Extraction failed: {error}"

- Service: extraction_engine.extract_fields(document)

- Fase: Phase 0 met MockExtractionEngine, Phase 2 met echte engine

**action_apply_mapping**

- Doel: beste mapping template zoeken en toepassen op de laatste extractie

- Input: document_type, partner, layout_fingerprint

- Output: veldwaarden bijgewerkt volgens mapping rules; mapping_id gezet; last_used_at op de mapping

- Side effects + chatter: "Mapping '{name}' v{version} applied."

- Errors: geen mapping gevonden (informatieve melding, geen error-state)

- Service: mapping_engine.apply_mapping(extraction, mapping)

- Fase: Phase 0 (basis), Phase 1 (volledig met fingerprint)

**action_mark_needs_review**

- Doel: handmatig naar review sturen

- Output: state needs_review; activity "VAT Warehouse Review" voor de reviewersgroep

- Chatter: "Document flagged for review: {reason}."

- Fase: Phase 0

**action_validate_document**

- Doel: reviewer bevestigt de velden

- Input: alle zichtbare veldcorrecties zijn opgeslagen

- Output: state validated; correcties weggeschreven naar corrected_value/corrected_by/corrected_at op de extraction fields

- Side effects: dialoog/optie "Save as mapping template" wanneer er correcties waren

- Errors: verplichte velden leeg (opsomming in de foutmelding)

- Chatter: "Document validated by {user}."

- Fase: Phase 0

**action_generate_entry_document**

- Doel: Entry record + PDF genereren

- Input: gevalideerd incoming document

- Output: vat.warehouse.entry.document + PDF-attachment v1

- Side effects: entry_document_id gezet; state entry_generated

- Errors: verkeerde richting, niet gevalideerd

- Chatter: "Entry Document generated: {filename}."

- Service: pdf_generation_service.generate(entry, 'entry')

- Fase: Phase 0

**action_generate_exit_document**

- Doel: Exit record + PDF genereren met suggestie van vereiste outputs

- Output: vat.warehouse.exit.document, required_outputs-suggesties, PDF

- Errors: verkeerde richting; ontbrekende entry-link zonder reden

- Chatter: "Exit Document generated: {filename}."

- Fase: Phase 1

**action_run_vies_check**

- Doel: btw-nummer controleren en bewijsrecord aanmaken

- Input: partner + vat_number

- Output: vat.warehouse.vies.check met timestamp, resultaat, response; evidence PDF

- Errors: VIES onbereikbaar (record met result unavailable; reviewer-activity)

- Chatter: "VIES check {result} for {vat_number}."

- Service: vies_service.run_check(partner, vat_number, link)

- Fase: Phase 1

**action_generate_destination_document en action_generate_vat_note**

- Doel: ondersteunend document genereren wanneer de (geconfigureerde, reviewer-bevestigde) regel dat aangeeft

- Output: record + PDF, gelinkt aan het Exit Document

- Chatter: "Destination document generated." / "VAT note generated."

- Fase: Phase 1

**action_reset_to_draft**

- Doel: terug naar start zonder dataverlies

- Side effects: state draft; extracties en attachments blijven bestaan (historiek); documentvelden blijven staan

- Chatter: "Reset to draft by {user}."

- Fase: Phase 0

**action_reprocess_with_mapping**

- Doel: document opnieuw verwerken nadat een mapping gewijzigd is

- Output: nieuwe extraction-versie (oude blijft), velden opnieuw gevuld

- Chatter: "Reprocessed with mapping '{name}' v{version}."

- Service: mapping_engine.reprocess(document, mapping)

- Fase: Phase 1

# 10. Extraction engine design

Interface in services/extraction_engine.py. Services zijn gewone Python-klassen die env meekrijgen; geen Odoo-model nodig:

class VatWarehouseExtractionEngine:

"""Abstract interface. Alle engines implementeren deze vijf methods."""

def __init__(self, env):

self.env = env

def classify_document(self, attachment):

"""Return document_type key of None."""

raise NotImplementedError

def extract_fields(self, document):

"""Return dict: {field_name: {raw_value, confidence, page, bbox}}."""

raise NotImplementedError

def normalize_fields(self, extraction):

"""Zet raw_value om naar normalized_value (datums, decimalen, landcodes)."""

raise NotImplementedError

def apply_mapping(self, extraction, mapping):

"""Pas mapping field rules toe; return aantal toegepaste regels."""

raise NotImplementedError

def compute_confidence(self, extraction):

"""Return gemiddelde confidence 0..100."""

raise NotImplementedError

Selectie: een kleine registry (dict engine_type -> class) plus configuratie per documenttype (Phase 0: vast op mock; Phase 1: veld op document type-configuratie).

**1. MockExtractionEngine (Phase 0)**

- Wanneer: Phase 0, demo, automated tests.

- Retourneert: vaste voorbeeldvelden per documenttype (bv. voor import_796: reference "26BEE0000123456", commodity code "8471 30 00", gewicht 1250.0, oorsprong "CN"), confidence per veld tussen 60 en 99 zodat de review-flow demonstreerbaar is.

- Out of scope: echt lezen van het bestand.

- Vervanging: registry-entry omwisselen; niets anders wijzigt.

- Warning: hou de mock-data realistisch; de demo staat of valt ermee.

**2. InvoiceOcrBridge (Phase 1)**

- Wanneer: alleen voor echte facturen die als account.move bestaan.

- Doet: leest de door native invoice OCR gedigitaliseerde velden van account.move (partner, datum, referentie, bedragen, lijnen) en zet ze om naar extraction fields met source engine.

- Out of scope: 796.6 en transferdocumenten; deze bridge verwerkt nooit custom documenttypes.

- Vervanging: n.v.t.; dit is een lees-bridge, geen OCR-aanroep.

- Warning: niet wachten op OCR in dezelfde transactie; de factuurdigitisatie is asynchroon. Lees pas wanneer extract_state van de move done/waiting_validation is, of laat de gebruiker de velden ophalen met een button.

**3. AiExtractionBridge / CorporateExtractionBridge (Phase 2)**

- Wanneer: 796.6 en transferdocumenten.

- Doet: stuurt het document naar corporate-approved extraction tooling of gebruikt de geconfigureerde Odoo AI/extraction bridge; ontvangt een genormaliseerde veld-payload en schrijft die naar extraction fields.

- Out of scope: modelkeuze en provider; dat is een governance-beslissing en staat buiten deze module.

- Vervanging: dit is de meest waarschijnlijk te vervangen engine; daarom strikt geïsoleerd in één servicebestand, geen imports ervan buiten de registry.

- Warning: benoem nergens een specifieke provider in code, config-keys of user-facing teksten.

**4. RegexTemplateEngine (Phase 2, optioneel)**

- Wanneer: stabiele digitale layouts of tekstgebaseerde PDF's.

- Doet: haalt de tekstlaag uit de PDF en past mapping rules (regex_pattern, source_label) toe.

- Out of scope: scans zonder tekstlaag; handschrift.

- Vervanging: blijft nuttig als goedkope eerste stap vóór duurdere engines.

- Warning: niet elke PDF heeft een tekstlaag; altijd een fallback voorzien.

**5. ManualFallbackEngine (Phase 0)**

- Wanneer: extraction faalt of confidence onder de drempel.

- Doet: maakt een extraction record met lege fields voor alle verwachte velden van het documenttype, zodat de reviewer alles handmatig invult in dezelfde review-UI.

- Out of scope: niets automatisch invullen.

- Vervanging: blijft permanent bestaan als vangnet.

- Warning: dit is de reden dat de UI nooit mag aannemen dat velden gevuld zijn.

# 11. Mapping engine

Doel: "mapping éénmalig per klant/layout" concreet maken in services/mapping_engine.py.

1. Bekende layout detecteren. Volgorde: (a) filter mappings op document_type; (b) verfijn op partner/supplier/customer indien bekend; (c) vergelijk layout_fingerprint (Phase 0: gemockte fingerprint, bv. hash van bestandsnaam-prefix; Phase 2: hash van layoutkenmerken zoals paginacount plus labelposities); (d) geen match: gebruiker kiest handmatig of werkt zonder mapping.

2. Correcties opslaan. Bij elke veldcorrectie in de review: raw_value blijft onaangeroerd, corrected_value, corrected_by, corrected_at worden gezet. De correctie is data, geen overschrijving.

3. Correcties omzetten naar een template. Gebruiker klikt "Save mapping" (button op het document na validatie, of de mapping review wizard in Phase 1). Systeem maakt of update vat.warehouse.ocr.mapping met één mapping.field per gecorrigeerd of bevestigd veld; bij update van een bestaande mapping: version +1 en chatter-message op de mapping.

4. Mapping toepassen op het volgende document. Na classificatie zoekt _find_best_mapping() (stap 1); daarna past apply_mapping() de field rules toe op de extraction, herrekent de confidence en zet needs_review wanneer die onder confidence_threshold blijft of een required mapping-veld leeg is.

5. Onbekende layouts. State wordt needs_review; activity voor de reviewer; de reviewer kan vanuit het document een nieuwe mapping aanmaken (stap 3).

6. Reprocessen. action_reprocess_with_mapping: oude extraction blijft bestaan (versie n), nieuwe extraction wordt versie n+1, documentvelden worden opnieuw gevuld, chatter meldt mapping en versie. Nooit een oude extraction muteren.

# 12. PDF generation

Vijf QWeb-rapporten. Gemeenschappelijke regels eerst:

- Gegenereerde PDF's worden altijd als ir.attachment aan het record gehangen; het bronattachment blijft onaangeroerd.

- Hergeneratie maakt een nieuw attachment met versienummer in de bestandsnaam; nooit stil overschrijven.

- Belangrijk: gebruik de attachment=-parameter van ir.actions.report niet. Die is gebouwd op "één attachment per record" en herlaadt bij attachment_use de oude PDF in plaats van te hergenereren. Render in plaats daarvan zelf via self.env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(...) in pdf_generation_service.py, maak het attachment handmatig aan en hoog pdf_version op.

- Elke generatie post een chatter-message met bestandsnaam.

| Rapport | File + action XML ID | Model | Button | Attachment-naam | Toegestaan wanneer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry Document | report/vat_warehouse_entry_document_report.xml, action_report_vat_warehouse_entry | vat.warehouse.entry.document | action_generate_entry_document / action_print_entry_document | Entry_Document_{reference}_v{version}.pdf | bron-state = validated en direction = incoming |
| Exit Document | report/vat_warehouse_exit_document_report.xml, action_report_vat_warehouse_exit | vat.warehouse.exit.document | action_generate_exit_document | Exit_Document_{reference}_v{version}.pdf | bron-state = validated en direction = outgoing |
| VIES evidence | report/vat_warehouse_vies_check_report.xml, action_report_vat_warehouse_vies | vat.warehouse.vies.check | action_run_vies_check (automatisch na check) | VIES_Check_{vat_number}_{date}.pdf | check uitgevoerd (elke uitkomst; ook unavailable is bewijs) |
| Bestemmingsdocument | report/vat_warehouse_destination_document_report.xml, action_report_vat_warehouse_destination | vat.warehouse.destination.document | action_generate_destination_document | Destination_Document_{reference}_v{version}.pdf | exit-dossier bestaat; regel of reviewer vraagt erom |
| BTW Nota | report/vat_warehouse_vat_note_report.xml, action_report_vat_warehouse_vat_note | vat.warehouse.vat.note | action_generate_vat_note | VAT_Note_{reference}_v{version}.pdf | exit-dossier bestaat; regel of reviewer vraagt erom |

Validatie vóór generatie: verplichte velden aanwezig (anders UserError met opsomming); juiste state; juiste richting. Versioning: pdf_version +1 per generatie; oudere PDF-attachments blijven aan het record hangen. Elke template bouwt op web.external_layout en bevat een audit-blok (gegenereerd door, datum/tijd, versienummer, bronreferentie).

# 13. VIES implementation

Hergebruik eerst wat er is: base_vat valideert het btw-formaat lokaal en zet bij ingeschakelde "Verify VAT Numbers" de vies_valid-vlag op res.partner via de VIES-flow van Odoo.

Waarom toch een eigen vat.warehouse.vies.check: de native vlag is een momentopname zonder tijdstempel per dossier. Voor het entrepotdossier is per uitslag bewijs nodig van wat op welk moment gecontroleerd is, met welk resultaat, plus een archiveerbare PDF. Een boolean op de partner kan morgen anders staan.

Implementatie in services/vies_service.py:

- Lees partner en btw-nummer; normaliseer (landprefix, spaties weg).

- Gebruik bestaande Odoo VAT/VIES-functionaliteit waar beschikbaar als eerste signaal (perform_vies_validation / vies_valid op de partner).

- Maak voor elke relevante controle een vat.warehouse.vies.check record: timestamp, btw-nummer, landcode, resultaat, source, ruwe respons, gebruiker.

- Link het record aan het Exit Document en/of account.move.

- Genereer de VIES evidence PDF en hang ze aan het check-record.

- VIES onbereikbaar: record met result unavailable, activity voor de reviewer, dossier blokkeert niet technisch maar de reviewer beslist; optioneel manueel bewijs uploaden met source manual_evidence.

- Result invalid of unavailable: reviewer-validatie verplicht vóór het Exit-dossier verder kan.

Vertrouw nooit alleen op de actuele boolean op res.partner; het bewijsrecord is de auditbron.

# 14. Security and roles

Vijf groepen in security/security.xml, in één module category "VAT Warehouse":

| Groep (XML ID) | Rol | Kernrechten |
| --- | --- | --- |
| group_vat_warehouse_user | VAT Warehouse User | documenten aanmaken, uploaden, extractie draaien, velden corrigeren; geen delete, geen mapping-beheer, geen validatie |
| group_vat_warehouse_reviewer | VAT Warehouse Reviewer | alles van User + action_validate_document, mappings aanmaken/wijzigen, VIES-checks draaien, outputdocumenten genereren |
| group_vat_warehouse_manager | VAT Warehouse Manager | alles van Reviewer + delete (behalve VIES-checks), licentiebeheer, documenttype-configuratie, heropenen van completed dossiers |
| group_vat_warehouse_admin | VAT Warehouse Administrator | alles van Manager + technische configuratie (engines, drempels, crons, regels) |
| group_vat_warehouse_auditor | VAT Warehouse Auditor | read-only op alles, inclusief chatter en attachments; geen enkele write |

Implementatienotities:

- security/ir.model.access.csv: per model één regel per groep. Startpunt:

id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink

access_vwd_user,vat.warehouse.document user,model_vat_warehouse_document,group_vat_warehouse_user,1,1,1,0

access_vwd_manager,vat.warehouse.document manager,model_vat_warehouse_document,group_vat_warehouse_manager,1,1,1,1

access_vwd_auditor,vat.warehouse.document auditor,model_vat_warehouse_document,group_vat_warehouse_auditor,1,0,0,0

access_vies_reviewer,vat.warehouse.vies.check reviewer,model_vat_warehouse_vies_check,group_vat_warehouse_reviewer,1,0,1,0

- VIES-checks: niemand perm_write of perm_unlink op resultaatvelden (append-only bewijs); ook de Manager niet.

- Validatie-rechten afdwingen in de methods zelf (action_validate_document checkt groepslidmaatschap), niet alleen via view-attributen.

- Record rules: multi-company op alle hoofdmodellen met ['|', ('company_id', '=', False), ('company_id', 'in', company_ids)].

- Mapping-beheer: alleen Reviewer en hoger mag vat.warehouse.ocr.mapping schrijven; Users passen alleen toe.

- Geen portal- of publieke toegang; dit is een intern professioneel systeem.

# 15. Phase 0 implementation backlog

Doel van Phase 0: installeerbare, demobare module met mock-extractie. Dit hoofdstuk bestaat ook als checklist in Developer_Backlog_Phase_0.md.

Task 0.1: Create installable module shell

- Files: __manifest__.py, __init__.py, models/__init__.py, security/ir.model.access.csv, security/security.xml, views/vat_warehouse_menus.xml, data/sequence_data.xml

- Implementation: manifest met depends: ['base', 'mail', 'account', 'base_vat']; category, versie 19.0.0.1.0; groepen + lege menustructuur; sequences voor document en entry

- Acceptance criteria: module installeert zonder fouten; hoofdmenu "VAT Warehouse" zichtbaar voor de eigen groepen

- Manual test: installeer vanuit Apps; open het menu; controleer dat een gebruiker zonder groep het menu niet ziet

**Task 0.2: Create vat.warehouse.document + lines**

- Files: models/vat_warehouse_document.py, models/vat_warehouse_document_line.py, security/ir.model.access.csv

- Implementation: velden uit 6.1 en 6.2 (minimaal: name, document_type, direction, state, source_attachment_id, partner-velden, kernvelden, line_ids); mail.thread + mail.activity.mixin; sequence op create

- Acceptance criteria: record aanmaken lukt; chatter zichtbaar; sequence-naam toegekend

- Manual test: maak een document aan; controleer naam "VWD/2026/00001"-patroon en chatter

Task 0.3: Form, list en search views + statusbar

- Files: views/vat_warehouse_document_views.xml, views/vat_warehouse_menus.xml

- Implementation: form met statusbar (alle states), buttons (zichtbaarheid per state via invisible), tabs (Velden, Lijnen, Extracties, Documents), list met state-decoraties, search met filters op state/type/partner

- Acceptance criteria: alle states zichtbaar in statusbar; buttons verschijnen alleen in de juiste state

- Manual test: doorloop de form; controleer buttonzichtbaarheid in draft vs validated

Task 0.4: Upload en origineel-bewaring

- Files: models/vat_warehouse_document.py

- Implementation: action_upload_document; source_attachment_id gezet vanuit chatter-attachment of binary-veld; state naar uploaded; chatter-message

- Acceptance criteria: na upload staat het origineel als attachment en is het niet muteerbaar via de UI

- Manual test: upload een PDF; controleer attachment en chatter "Source document uploaded."

Task 0.5: Mock classificatie

- Files: services/extraction_engine.py, services/mock_extraction_engine.py, models/vat_warehouse_document.py

- Implementation: engine-interface + registry; mock classify_document op bestandsnaam ("796" wordt import_796, "invoice" wordt supplier_invoice, anders transfer_in); action_classify_document

- Acceptance criteria: upload met "796" in de naam classificeert als import_796; chatter meldt het type

- Manual test: upload 796_sample.pdf en klik Classify

Task 0.6: Extraction models + mock extractie

- Files: models/vat_warehouse_ocr_extraction.py, services/mock_extraction_engine.py, models/vat_warehouse_document.py, security/ir.model.access.csv

- Implementation: extraction + extraction.field modellen (6.3, 6.4); action_run_extraction maakt extraction v1 met mock-velden en vult documentvelden; confidence_score berekend

- Acceptance criteria: na Run extraction staan velden op het document en bestaat een extraction record met field-lijnen

- Manual test: klik Run extraction; open tab Extracties; controleer raw/normalized values en confidence

Task 0.7: Review en validatie

- Files: models/vat_warehouse_document.py, views/vat_warehouse_document_views.xml

- Implementation: needs_review-logica (drempel 85); activity bij needs_review; action_validate_document schrijft correcties naar de extraction fields (corrected_value, corrected_by, corrected_at) en zet validated

- Acceptance criteria: lage confidence leidt tot needs_review + activity; correctie van een veld is achteraf zichtbaar op de extraction field

- Manual test: corrigeer één veld, valideer, controleer extraction field en chatter

Task 0.8: Basic mapping model + save/apply

- Files: models/vat_warehouse_ocr_mapping.py, services/mapping_engine.py, views/vat_warehouse_ocr_mapping_views.xml, security/ir.model.access.csv

- Implementation: mapping + mapping.field modellen (6.5, 6.6); button "Save mapping" na validatie met correcties; action_apply_mapping zoekt op document_type + partner (fingerprint gemockt) en past default_value/source_label-regels toe

- Acceptance criteria: mapping wordt aangemaakt vanuit correcties; tweede document met zelfde type/partner krijgt de mappingwaarden automatisch

- Manual test: verwerk document 1 met correctie, save mapping; upload document 2, apply mapping, controleer autofill

Task 0.9: Entry Document + QWeb PDF

- Files: models/vat_warehouse_entry_document.py, report/vat_warehouse_entry_document_report.xml, services/pdf_generation_service.py, views/vat_warehouse_entry_document_views.xml

- Implementation: entry-model (6.7); action_generate_entry_document (alleen validated + incoming); PDF via _render_qweb_pdf, attachment Entry_Document_{ref}_v{n}.pdf, pdf_version +1 bij hergeneratie; template op web.external_layout met audit-blok

- Acceptance criteria: PDF gegenereerd en als attachment aan entry én zichtbaar vanaf het document; hergeneratie maakt v2 zonder v1 te verwijderen

- Manual test: genereer, open PDF, hergenereer, controleer twee attachments

Task 0.10: Security afwerken + smoke test

- Files: security/security.xml, security/ir.model.access.csv, tests/test_vat_warehouse_document_flow.py

- Implementation: ACL's voor alle nieuwe modellen per groep; multi-company record rule; één automated test die de volledige flow draait (create, upload, classify, extract, validate, generate)

- Acceptance criteria: test groen; User kan niet valideren; Auditor kan niets schrijven

- Manual test: log in als testgebruiker per rol en controleer de beperkingen

# 16. Phase 1 implementation backlog

Task 1.1: Document type configuratie

- Files: models/vat_warehouse_document_type.py (nieuw), data/vat_warehouse_document_type_data.xml, views

- Implementation: configureerbaar model (code, naam, direction, verwachte velden, default engine, confidence-drempel); document verwijst via m2o; selection-veld blijft als legacy-fallback tijdens migratie

- Acceptance criteria: types beheerbaar via Configuration-menu zonder code

- Manual test: voeg testtype toe; maak er een document mee

Task 1.2: Mapping review flow + versioning + reprocess

- Files: wizard/vat_warehouse_mapping_review_wizard.py, models/vat_warehouse_ocr_mapping.py, services/mapping_engine.py

- Implementation: wizard toont per veld raw/corrected en stelt rules voor; versie +1 bij wijziging; action_reprocess_with_mapping met extraction-versies

- Acceptance criteria: mappingwijziging verhoogt versie; reprocess maakt extraction v2 en laat v1 staan

- Manual test: wijzig mapping, reprocess een bestaand document, vergelijk versies

**Task 1.3: account.move extensie**

- Files: models/account_move.py, views/account_move_views.xml

- Implementation: zie 7.1 (velden, smart button, action_create_vat_warehouse_document)

- Acceptance criteria: vanaf een leveranciersfactuur is in twee klikken een gelinkt document gemaakt met overgenomen velden en lijnen

- Manual test: maak factuur, create document, controleer link in beide richtingen

**Task 1.4: res.partner extensie + licenties**

- Files: models/res_partner.py, models/vat_warehouse_license.py, views/vat_warehouse_license_views.xml

- Implementation: zie 7.3 en 6.12; warning bij vervallen licentie op het document

- Acceptance criteria: licentie aanmaakbaar en selecteerbaar; vervallen licentie geeft warning

- Manual test: maak licentie met einddatum gisteren; selecteer op document; zie warning

Task 1.5: VIES check model + evidence PDF

- Files: models/vat_warehouse_vies_check.py, services/vies_service.py, report/vat_warehouse_vies_check_report.xml

- Implementation: hoofdstuk 13; append-only constraint; unavailable-afhandeling met activity

- Acceptance criteria: check maakt record + PDF; tweede check maakt tweede record; records niet muteerbaar

- Manual test: draai check op partner met EU-btw-nummer; controleer record, PDF en chatter

Task 1.6: Exit flow skeleton

- Files: models/vat_warehouse_exit_document.py, models/vat_warehouse_destination_document.py, models/vat_warehouse_vat_note.py, views, reports

- Implementation: exit-record met required_outputs-suggesties (configurabele placeholders, geen hardcoded fiscale logica); generatiebuttons; links naar entry en VIES

- Acceptance criteria: uitgaand document leidt tot exit-record dat toont welke outputs gesuggereerd worden; reviewer bevestigt vóór generatie

- Manual test: verwerk uitgaande trigger; controleer suggesties en genereer het pakket

Task 1.7: Verbeterde rapporten

- Files: alle report/*.xml

- Implementation: nette layouts, audit-blok overal, lijntabellen, versienummer op elke PDF

- Acceptance criteria: rapporten ogen professioneel en tonen versie + generatiegegevens

- Manual test: genereer elk rapport en controleer inhoud

Task 1.8: Lijsten, filters en dashboard-basis

- Files: views/vat_warehouse_document_views.xml

- Implementation: filters op state, type, partner, datum, needs_review; groepering; optionele kanban per state

- Acceptance criteria: reviewer vindt "alles wat op mij wacht" in één klik

- Manual test: gebruik filter "Needs review" en groepeer op documenttype

Task 1.9: Demo dataset

- Files: data/ demo-XML of fixtures

- Implementation: partners, licentie, twee mappings, drie voorbeelddocumenten in verschillende states

- Acceptance criteria: verse database met demo-data toont een gevulde, geloofwaardige omgeving

- Manual test: installeer met demo-data en doorloop het demoscript (hoofdstuk 18)

**Task 1.10: Exception handling + optionele stock.picking link**

- Files: models/vat_warehouse_document.py, models/stock_picking.py

- Implementation: try/except rond alle engine-aanroepen naar state error met error_message; retry via action_run_extraction; stock.picking-extensie alleen als de voorraadflow al relevant is

- Acceptance criteria: een engine-exceptie crasht de UI niet maar zet error met leesbare melding

- Manual test: forceer een exceptie in de mock (testvlag) en controleer de afhandeling

# 17. Manual test script

Doorloop na elke Phase 0-oplevering:

| # | Actie | Verwacht resultaat | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installeer de module vanuit Apps | Installatie zonder fouten | Serverlog leeg van errors/tracebacks |
| 2 | Open menu VAT Warehouse | Menu zichtbaar met Documents-lijst | Gebruiker zonder groep ziet het menu niet |
| 3 | Maak een nieuw document | Record in draft, naam via sequence | Chatter toont "Document created." |
| 4 | Upload sample 796.6 (796_sample.pdf) | State uploaded; origineel als attachment | Attachment aanwezig; chatter-message |
| 5 | Klik Classify | document_type = import_796; state classified | Chatter meldt het type |
| 6 | Klik Run extraction | Velden gevuld; extraction record v1; state extracted of needs_review | Tab Extracties toont field-lijnen met confidence |
| 7 | Corrigeer één veld (bv. reference_number) | Waarde aangepast op het document | Na validatie: corrected_value en corrected_by op de extraction field |
| 8 | Klik Save mapping | Mapping record aangemaakt | Mapping zichtbaar onder Configuration > Mappings |
| 9 | Klik Validate | State validated | Chatter "Document validated by {user}." |
| 10 | Klik Generate Entry Document | Entry record + PDF v1 | PDF opent; audit-blok met versie en gebruiker |
| 11 | Controleer attachments | Origineel + gegenereerde PDF beide aanwezig | Origineel ongewijzigd (zelfde checksum/grootte) |
| 12 | Controleer chatter | Volledige historiek van stap 3 tot 10 | Elke stap heeft een message |
| 13 | Maak document 2 met zelfde layout (upload tweede 796-sample) | State uploaded |  |
| 14 | Klik Classify en daarna Apply mapping | Mapping v1 toegepast | Chatter "Mapping '{name}' v1 applied." |
| 15 | Controleer autofill | Gecorrigeerde veldwaarde uit de mapping staat automatisch goed | Geen handmatige correctie meer nodig voor dat veld |
| 16 | Maak of link een verkoopfactuur (Phase 1: via smart button) | Document met document_type = sales_invoice, direction outgoing | Link zichtbaar op beide records |
| 17 | Trigger de exit flow placeholder | Exit-suggesties zichtbaar (welke outputs nodig zouden zijn) | Systeem suggereert, beslist niet |
| 18 | Controleer dat geen fiscale beslissing hardcoded is | Suggesties zijn configureerbaar; reviewer moet bevestigen | Geen automatische generatie zonder bevestiging |

# 18. Demo script

Publiek: interne Deloitte-stakeholders. Duur: 10 tot 15 minuten. Vooraf: demo-database met dataset uit Task 1.9 (of handmatig voorbereid), twee 796-samples klaar.

| Stap | Wat je klikt | Wat je zegt | Echt / gemockt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menu VAT Warehouse | "Dit is de nieuwe werkplek voor het entrepotdossier; alles wat u zo ziet leeft in ons eigen Odoo." | Echt |
| 2 | Nieuw document + upload 796.6 | "We slepen het douanedocument binnen; het origineel wordt onveranderlijk bewaard." | Echt |
| 3 | Classify | "Het systeem herkent het documenttype." | Gemockt (Phase 0) |
| 4 | Run extraction | "De velden worden gelezen, met een betrouwbaarheidsscore per veld." | Gemockt (Phase 0) |
| 5 | Corrigeer één veld | "De specialist blijft in controle; elke correctie wordt bewaard naast de ruwe waarde." | Echt |
| 6 | Save mapping | "Die correctie onthouden we als template: éénmalig per klant, daarna automatisch." | Echt |
| 7 | Validate + Generate Entry Document | "Na validatie genereert het systeem het Entry Document als PDF, met audit-blok." | Echt |
| 8 | Toon attachments | "Origineel en gegenereerd document, samen op het dossier." | Echt |
| 9 | Toon chatter | "Elke stap is gelogd: wie, wat, wanneer; dat is onze audit trail." | Echt |
| 10 | Afsluiter | "Volgende fase: de mock vervangen door echte extractie en de uitslagflow met VIES-bewijs afwerken." | Roadmap |

Hoe je de OCR-conclusie uitlegt (30 seconden): "We hebben in de broncode van Odoo onderzocht of de bestaande factuur-OCR dit kan. Antwoord: gedeeltelijk. Het framework en de factuurflow hergebruiken we; maar de OCR-dienst zelf kent alleen facturen, onkostennota's, rekeninguittreksels en cv's, en kan geen douanevelden leren. Daarom bouwen we een eigen module met een verwisselbare extractie-engine."

Hoe je de architectuur uitlegt (30 seconden): "Odoo is het system of record: dossiers, statussen, bewijsstukken en audit trail. De extractie is een inplugbare motor; vandaag een mock, straks de goedgekeurde corporate tooling, zonder dat de rest wijzigt."

Wees eerlijk in de demo: schermen, statussen, attachments, mapping en PDF-generatie zijn echt; de extractie is gemockt in Phase 0; echte OCR komt in Phase 1/2 na de feasibility-metingen.

# 19. Implementation warnings

- Stuur geen 796.6-documenten door de invoice OCR alsof het facturen zijn.

- Bouw niet op het gesloten server-side layout-leren van de invoice OCR.

- Hardcodeer geen fiscale of juridische logica vóór validatie door het btw-team.

- Bouw geen mammoetmodel: documenten, extracties, mappings, checks en outputs zijn gescheiden modellen.

- Sla chatter en audit nooit over, ook niet op childmodellen met een eigen workflow.

- Sla de manuele review niet over in vroege fases; confidence-drempels zijn geen excuus.

- Hou de extraction engine vervangbaar: alle engine-code achter de interface, geen imports erbuiten.

- Versioneer gegenereerde PDF's; nooit stil overschrijven.

- Hou originele documenten onveranderlijk.

- Wijzig geen Odoo core-modules; alles via _inherit en eigen bestanden.

- Gebruik de attachment-parameter van ir.actions.report niet voor deze rapporten (zie hoofdstuk 12).

- Hou Phase 0 klein en demobaar; elke scope-uitbreiding gaat naar Phase 1 of later.

# 20. Final developer handoff summary

Start hier:

- Bouw de module shell (Task 0.1).

- Maak vat.warehouse.document met statusmachine en chatter.

- Maak menu, form en list.

- Maak het source attachment-veld en de upload-flow.

- Maak de mock extraction (interface + mock engine).

- Maak het basis-QWeb Entry Document.

- Zorg dat elke stap een chatter-message post.

Bouw deze bestanden eerst:

- __manifest__.py

- models/vat_warehouse_document.py

- models/vat_warehouse_document_line.py

- models/vat_warehouse_ocr_extraction.py

- models/vat_warehouse_ocr_mapping.py

- views/vat_warehouse_document_views.xml

- views/vat_warehouse_menus.xml

- report/vat_warehouse_entry_document_report.xml

- security/security.xml

- security/ir.model.access.csv

- services/mock_extraction_engine.py

Mock deze onderdelen (Phase 0):

- documentclassificatie (op bestandsnaam)

- veldextractie (vaste realistische voorbeeldwaarden)

- confidence score (variërend 60 tot 99)

- layout fingerprint (hash van bestandsnaam-prefix)

Raak niet aan:

- Odoo core-bestanden

- gesloten Odoo OCR-endpoints

- invoice OCR-internals

- automatische fiscale regels vóór validatie

Hergebruik:

- account.move voor echte facturen

- ir.attachment / documents.document voor opslag

- mail.thread / chatter voor audit

- QWeb / ir.actions.report voor PDF's

- base_vat / res.partner voor basis VAT/VIES-validatie

- Odoo-automatiseringspatronen voor crons en server actions

Eerste geslaagde demo is gelijk aan:

- upload 796.6

- classify

- mock extract fields

- corrigeer één veld

- save mapping

- validate

- genereer Entry Document PDF

- toon origineel en gegenereerd attachment

- toon chatter/audit trail

Einde document.